Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 апреля 2009 г. N 13833

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 24 февраля 2009 г. N 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D557826DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM),  от 04.07.2017 [N 328](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D552876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D552876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM)) |

Во исполнение [пункта 4](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E430D816C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55B896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247), приказываю:

Утвердить прилагаемую [Методику](#P30) оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Министр

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Утверждена

Приказом Минэкономразвития России

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_\_

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D557826DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM),  от 04.07.2017 [N 328](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D552876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM)) |

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично из федерального бюджета.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D557856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

II. Состав, порядок определения баллов оценки

качественных критериев и оценки эффективности на основе

качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих региональных программ;

г) необходимость строительства реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета;

ж) наличие региональных и муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) либо приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) о строительстве, приобретении в государственную (муниципальную) собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

(пп. "к" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553826DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К

1

Ч = SUMб x 100% / (К - К ),

1 i=1 1i 1 1НП

где:

б - балл оценки i-го качественного критерия;

1i

К - общее число качественных критериев;

1

К - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному

1НП

проекту.

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены [пунктами 7](#P83) - [15(1)](#P150) Методики.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D554896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [Таблицы 1](#P304) "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" [Приложения 1](#P294) к Методике.

Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с [пунктом 5](#P61) настоящей Методики, равняется 100%), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D554886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта и возвращаются заявителю (государственному заказчику - координатору (государственному заказчику) федеральных целевых программ - для инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ, или предполагаемому главному распорядителю - для инвестиционных проектов, не включенных в федеральные целевые программы).

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

7. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в [Приложении 3](#P560) к Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

9. Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих региональных программ.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей целевой программы и реквизиты документа об ее утверждении, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта. Для проектов федеральных целевых программ указывается дата утверждения ее концепции Правительством Российской Федерации, а для проектов ведомственных целевых программ - реквизиты принятого федеральным органом исполнительной власти или организацией, являющейся главным распорядителем средств федерального бюджета, решения о ее разработке;

(пп. "а" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные целевые программы, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территорий соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

10. Критерий - необходимость строительства реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). В случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации также представляется подтверждение территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом отсутствия в казне Российской Федерации объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

(п. 10 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D555896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

11. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

12. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета.

Балл, равный 1, присваивается, в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации либо приобретение объекта недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено федеральными целевыми программами, ведомственными целевыми программами, проектами федеральных целевых программ, концепция которых утверждена Правительством Российской Федерации, ведомственных целевых программ, решение о разработке которых принято федеральным органом исполнительной власти или организацией, являющейся главным распорядителем средств федерального бюджета, либо предусмотрено решениями Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также решениями главных распорядителей средств федерального бюджета, по объектам, не включенным в федеральные целевые программы. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55A846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств федерального бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта;

в) наличие указанного инвестиционного проекта в утвержденной инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких инвестиционных программ) государственной корпорации (компании), публично-правовой компании и (или) юридического лица:

для объектов капитального строительства, находящихся в собственности:

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний;

юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям;

дочерних обществ юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям;

дочерних обществ юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

приобретаемых ими объектов недвижимого имущества.

(пп. "в" введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34)

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55A866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

13. Критерий - наличие региональных и муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающих строительство, в том числе с элементами реставрации, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) либо приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) о строительстве, приобретении в государственную (муниципальную) собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование федеральной целевой программы, региональной или муниципальной целевой программы, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты решений, указанных в [абзаце первом](#P125) настоящего пункта, а также документально подтвержденное обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансовому обеспечению инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.

(п. 13 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55A886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

14. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в [Приложении 4](#P719) к Методике.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55B856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества заявитель предоставляет обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55B846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

15. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E530DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA910D55B806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта [статьи 49](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E530DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA910D55B806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (ч. I), ст. 16; N 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10; N 1, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31 (ч. I), ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 20, ст. 2260; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. I), ст. 3604; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17), в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств федерального бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о представлении средств федерального бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств федерального бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D55B866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

15(1). Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использования невозможно или нецелесообразно в случаях, установленных [статьей 48.2](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E530DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EAA11D059D537F2C6CAFADC32185FAB5785DA37B4M) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4301).

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным [постановлением](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE65E536DB16C55C7A57AF300B6FAB5BE7DC12A816CB528678B493C63FB2M) Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 48, ст. 6764). Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

(п. 15(1) в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

III. Состав, порядок определения баллов оценки

и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки

эффективности на основе количественных критериев

16. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

(пп. "б" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D452866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

(пп. "в" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D452886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд <\*>;

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM))

--------------------------------

<\*> Нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд - в случаях, указанных в [подпункте "к" пункта 11](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E430D816C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D456836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247; N 21, ст. 2576; 2010, N 14, ст. 1673; 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 40, ст. 5434; 2015, N 50, ст. 7181; 2016, N 11, ст. 1538; N 48, ст. 6764; 2017, N 21, ст. 3015, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 04.01.2018, N 0001201801040045).

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34)

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

(пп. "д" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

17. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К

2

Ч = SUMб x P ,

2 i=1 2i i

где:

б - балл оценки i-го количественного критерия;

2i

P - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

i

К - общее число количественных критериев.

2

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100%.

18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены [пунктами 19](#P193) - [23](#P233) Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа (назначения) инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в [Приложении 2](#P506) к Методике.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [Таблицы 2](#P404) "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" [Приложения 1](#P294) к Методике.

19. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB761E133D516C55C7A57AF300B6FAB5BE7DC12A816CB528678B493C63FB2M) единиц измерения;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

20. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктом 14](#P131) настоящей Методики.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550826DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 04.07.2017 N 328)

Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7% хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

(п. 20 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D453876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

21. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D450876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D450866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D450896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D450896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

22. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд <\*>.

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM))

--------------------------------

<\*> Нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд - в случаях, указанных в [подпункте "к" пункта 11](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E430D816C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D456836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247; N 21, ст. 2576; 2010, N 14, ст. 1673; 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 40, ст. 5434; 2015, N 50, ст. 7181; 2016, N 11, ст. 1538; N 48, ст. 6764; 2017, N 21, ст. 3015, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 04.01.2018, N 0001201801040045).

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34)

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд <\*>, не превышает 100 процентов.

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D553886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM))

--------------------------------

<\*> Нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд - в случаях, указанных в [подпункте "к" пункта 11](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E430D816C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D456836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247; N 21, ст. 2576; 2010, N 14, ст. 1673; 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 40, ст. 5434; 2015, N 50, ст. 7181; 2016, N 11, ст. 1538; N 48, ст. 6764; 2017, N 21, ст. 3015, официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 04.01.2018, N 0001201801040045).

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34)

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

23. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл равен 1 в случаях:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

(пп. "а" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

(пп. "б" в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451866DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451896DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D451886DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

n

И = SUM и / n,

i=1 i

где:

и - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной

i

инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная

связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной

инфраструктуры.

IV. Расчет интегральной оценки эффективности

24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Э = Ч x 0,2 + Ч x 0,8,

инт 1 2

где:

Ч - оценка эффективности на основе качественных критериев;

1

Ч - оценка эффективности на основе количественных критериев;

2

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе

качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в [Таблице 3](#P470) "Расчет интегральной оценки эффективности" [Приложения 1](#P294).

25. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полностью или частично из федерального бюджета.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D456816DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 02.04.2014 N 199)

Приложение 1

к Методике оценки эффективности

использования средств федерального

бюджета, направляемых на капитальные

вложения, утвержденной приказом

Минэкономразвития России

от 24 февраля 2009 г. N 58

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D456806DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM),  от 04.07.2017 [N 328](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BB564E031DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM), от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D550836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM)) |

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое

перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип (назначение) проекта (по [приложению 2](#P506) к настоящей Методике) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б1i) (или "Критерий не применим") | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1;  0 |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1;  0 |  | Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| 3 | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих региональных программ | 1;  0 |  | Для инвестиционных проектов, включенных в целевые программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта.  Для инвестиционных проектов, не включенных в целевые программы, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территорий соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 4 | Необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1;  0 |  | 1. Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.  2. Обоснование нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).  3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).  4. Подтверждение территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом отсутствия в казне Российской Федерации объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации).  5. Обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации) |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1;  0 |  | Указываются:  объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции;  объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |
| 6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета | 1;  0  Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) |  | 1. Указывается наименование федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, в которую планируется включить инвестиционный проект или реквизиты решений Президента Российской Федерации или нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также решений главных распорядителей средств федерального бюджета по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.  2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника  3. Реквизиты утвержденной инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) государственной компании (корпорации), публично-правовой компании, юридического лица, включающей данный инвестиционный проект |
| 7 | Наличие региональных и муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) либо приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) о строительстве, приобретении в государственную (муниципальную) собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | 1;  0  Критерий не применим для объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), не относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) |  | 1. Указываются наименование региональной и муниципальной целевой программы, реализуемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), дата ее утверждения или реквизиты соответствующих решений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления).  2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника |
| 8 | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | 1;  0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, не использующим дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование |  | 1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.  2. Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу.  3. Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования |
| 9 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1;  0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств федерального бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств федерального бюджета. Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества |  | 1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации).  2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:  а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты [статьи 49](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E530DB16C55C7A57AF300B6FAB49E78418A118DE06D022E39EC6FCC52C1F46B755843DB2M) Градостроительного кодекса Российской Федерации;  б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с субъектом бюджетного планирования |
| 10 | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство | 1;  0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным [постановлением](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE65E536DB16C55C7A57AF300B6FAB5BE7DC12A816CB528678B493C63FB2M) Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 48, ст. 6764). Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества |  | 1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования в случаях, установленных [статьей 48.2](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73AB660E530DB16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EAA11D059D537F2C6CAFADC32185FAB5785DA37B4M) Градостроительного кодекса Российской Федерации.  2. В случае если критерий не применим в связи с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования - реквизиты этой документации. |
|  | K1 = 10 | K1НП = |  | |
|  | Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1 |  | | |

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б2i)) | Весовой коэффициент критерия рi, % | Средневзвешенный балл (б2i \* рi), % | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1;  0 |  |  |  | Значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта |
| 2 | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1;  0,5;  0 |  |  |  | 1. Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации или за рубежом (при отсутствии аналогов на территории России).  2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества). |
| 3 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 1;  0,5;  0 |  |  |  | Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд [<\*>](#P466) | 1;  0 |  |  |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд [<\*>](#P466) |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1;  0,5;  0 |  |  |  | Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  |  |  | |

--------------------------------

<\*> Нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд.

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, Эинт | Эинт = Ч1 \* 0,2 + Ч2 \* 0,8 = | 1,0 |

Руководитель

главного распорядителя

средств федерального бюджета

(или уполномоченное им

на подписание должностное лицо) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к Методике оценки эффективности

использования средств федерального

бюджета, направляемых на капитальные

вложения, утвержденной приказом

Минэкономразвития России

от 24 февраля 2009 г. N 58

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D756856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM),  от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D551836DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM)) |

в процентах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Критерий | Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества: | |
| здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие |
| 2.1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 2.2 | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 2.3 | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 20 | 18 |
| 2.4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд [<\*>](#P544) | 15 | 19 |
| (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D551826DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34) | | | |
| 2.5 | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 | 18 |
|  | Итого | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> Нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D551856DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM) Минэкономразвития России от 05.02.2018 N 34)

Приложение 3

к Методике оценки эффективности

использования средств федерального

бюджета, направляемых на

капитальные вложения,

утвержденной Приказом

Минэкономразвития России

от 24 февраля 2009 г. N 58

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели: | |
| характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта | | |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.) | 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену.  2. Общая площадь здания, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности населения региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.  В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта: количество мест.  2. Общая площадь здания, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день.  Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.  2. Общая площадь здания, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома) | 1. Мощность объекта: количество мест.  2. Общая площадь здания, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.  2. Общая площадь здания, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности региона, муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений | | |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м.  3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном образовании или входящих в него поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Общежития; казармы для военнослужащих | 1. Количество мест.  2. Общая площадь объекта, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего |
| Здания ... высших учебных заведений, военных училищ | 1. Количество учебных мест.  2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося |
| Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды | | |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.  3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации |
| Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения | 1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м).  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м.  2. Предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет |
| Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения | Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары.  3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.  2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Увеличение количества  населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы.  3. Увеличение уровня газификации региона, муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов | Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов | | |
| Производственные объекты | Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах) |
| Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы | | |
| Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие) | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники |
| Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.) | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов.  3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | | |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | |
| Пути сообщения общего пользования (железнодорожные пути; автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы) | 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.  4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.  5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |
| Мосты, тоннели | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Эксплуатационная длина объекта, км.  3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год.  2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.  3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |
| Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т.п.) | 1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек).  2. Общая площадь объекта, кв. м.  3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонно-км в год.  3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год.  4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |
| Морские и речные порты, портопункты и причалы | 1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек).  2. Общая площадь объекта, кв. м.  3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год.  3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год.  4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |

Приложение 4

к Методике оценки эффективности

использования средств федерального

бюджета, направляемых на капитальные

вложения, утвержденной приказом

Минэкономразвития России

от 24 февраля 2009 г. N 58

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 02.04.2014 [N 199](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E335DC16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D755846DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM),  от 05.02.2018 [N 34](consultantplus://offline/ref=37BB8EF8B2B3B85E995B4282C9A3F9B73BBE61E432DD16C55C7A57AF300B6FAB49E7841EA911D551876DE2C283AED62D1F46B5529BD97DAF37BFM)) |

Сведения и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция,

в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства,

приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной

капитал)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по проекту |
|  | Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) / в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)  в том числе: | млн. руб. | / |
|  | строительно-монтажные работы  из них дорогостоящие работы и материалы |  | / |
|  | приобретение машин и оборудования  из них дорогостоящие машины и оборудование |  | / |
|  | приобретение объекта недвижимого имущества |  | / |
|  | прочие затраты |  | / |
| Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога | | | |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога | | | |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Руководитель

главного распорядителя

средств федерального бюджета

(или уполномоченное им

на подписание должностное лицо) Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.