УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства

охраны окружающей среды

Кировской области

от	                №

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по созданию  объекта коммунально-бытового назначения                      «Межмуниципальный полигон  твердых бытовых  отходов для               Свечинского и Шабалинского районов  Кировской области»

Акционерного общества  «Вятские автомобильные дороги»

на 2022 – 2026 годы

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации | Акционерное общество «Вятские автомобильные дороги» (далее – АО «Вятавтодор») |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Кировская область, 610014 г. Киров, Грибоедова, д. 1 |
| Лицо, ответственное за разработку Инвестиционной программы | Заместитель генерального директора АО «Вятавтодор» Ситников Денис Николаевич Начальник ПЭО Комаровских Татьяна Вячеславовна 56-66-44 доб.124 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области, утвердившего Инвестиционную программу | Министерство охраны окружающей среды Кировской области |
| Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области, утвердившего Инвестиционную программу | 610002, г. Киров, ул. Красноармейская д. 17 |
| Ответственное лицо | Министр охраны окружающей среды, Албегова Алла Викторовна |

1. Плановые и фактические значения показателей эффективности использования объектов Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановое значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1.1 | Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для захоронения твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, предназначенного для захоронения твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для обработки твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общей массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Показатели эффективности использования объектов, предназначенных для обезвреживания твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Снижение класса опасности твердых коммунальных отходов, единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, предназначенный для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, % | - | - | - | - | - | - | - |

2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости осуществления мероприятия | Описание и место расположения объекта мероприятия | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей ( без НДС) |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Всего в ценах 1 квартала 2021 года | Профинансировано к 2021 году | Всего | в том числе по годам |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 2.1 | Мероприятия Инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по пункту 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия Инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по пункту 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятия Инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строительство 1-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области | Устройство 1 карты для захоронения ТКО | объект размещен на участке находящемся в 8 км юго-восточнее поселка городского типа Ленинское, в 1 км западнее д. Татары Шабалинского района, кадастровый номер 43:37:330235:1022 | проектная мощность объекта | тыс. м3 | 0 | 240,904 | 2021 год | 2021 год | 96271,05 | 0 | 96271,05 | 92368,54 | 2600,00 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 11292,55 |  | 11292,55 | 11292,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участок захоронения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 34866,66 |  | 34866,66 | 34866,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты хоз зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 3710,15 |  | 3710,15 | 3710,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795,39 |  | 1795,39 | 1795,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 11730,10 |  | 11730,10 | 11730,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  | 28789,17 |  | 28789,17 | 28789,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектные, изыскательские работы, госэкспертиза |  |  |  |  |  |  |  |  | 3902,51 |  | 3902,51 | 0,00 | 2600,00 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,52 |  | 184,52 | 184,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Строительство 2-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области | Увеличение производственной мощности | объект размещен на участке находящемся в 8 км юго-восточнее поселка городского типа Ленинское, в 1 км западнее д. Татары Шабалинского района, кадастровый номер 43:37:330235:1022 | проектная мощность объекта | тыс. м3 | 0 | 250 | 2022 год | 2022 год | 35729,16 | 0 | 35729,16 | 0,00 | 35729,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок захоронения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 31284,13 | 0 | 31284,13 | 0,00 | 31284,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 2336,31 | 0 | 2336,31 | 0,00 | 2336,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037,40 | 0 | 2037,40 | 0,00 | 2037,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,32 | 0 | 71,32 | 0,00 | 71,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Строительство подъезда к полигону твердых бытовых отходов | проезд мусоровозов к полигону твердых коммунальных отходов | соединяет полигон ТКО и автодорогу Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь | предполагаемая протяженность | метров | 0 | более 707 | 2021 год | 2022 год | 16695,5 | 0 | 16695,5 | 0,00 | 16695,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | Сети электроснабжения ВЛ | источник питания полигона твердых коммунальных отходов | Мощность 60Квт | предполагаемая протяженность | метров | 0 | более 707 | 2021 год | 2021 год | 696,85 | 0 | 696,85 | 696,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по пункту 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149392,56 | 0 | 149392,56 | 93065,39 | 55024,66 | 1302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | по полигону |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 705,3 | 0 | 705,30 | 705,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка разрешительной экологической документации (природо-охранные мероприятия) для межмуниципального полигона, расположенного на зем.участке с кадастровым номером: 43:37:330235:1022 |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 524,46 | 0 | 524,46 | 524,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Негосударственная экспертиза ПСД по полигону |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка ППР по полигону |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 95,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | по подъездной автодороге |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 847,30 | 0 | 847,3 | 847,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадастровая съемка для изготовления проекта межевания под автодорогу |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 197,3 | 0 | 197,3 | 197,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектной документации на подъездную автодорогу |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2021 год | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по пункту 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1552,6 | 0,00 | 1552,60 | 1552,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 150945,16 | 0,00 | 150945,16 | 94617,99 | 55024,66 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Мероприятия не предусмотрены.

3. Финансовый план

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы, тыс. рублей (без НДС) | Источник финансирования | Способ выполнения работ | Возврат кредитных ресурсов по годам, тыс. рублей | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | всего | в том числе по годам реализации |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
|  |  | обработка ТКО | захоронение ТКО |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |  |
| 3.1 | Мероприятия Инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по пункту 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия Инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по пункту 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия Инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Строительство 1-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области |  | 96271,05 | 96271,05 | 92368,54 | 2600,00 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции | подряд | 0 | 0 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 6418,07 | 64180,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 3209,04 | 32090,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 1447,88 | 3667,61 | 3947,81 | 3308,16 | 2771,93 | 2296,33 | 1766,02 | 1284,49 | 765,64 | 272,66 | 21528,52 |
| 3.3.2 | Строительство 2-го этапа полигона твердых бытовых отходов в Шабалинском районе Кировской области |  | 35729,16 | 35729,16 | 0,00 | 35729,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции | подряд | 0 | 0 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 2381,94 | 23819,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 1190,97 | 11909,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 537,35 | 1361,16 | 1465,15 | 1227,76 | 1028,75 | 852,24 | 655,42 | 476,71 | 284,15 | 101,19 | 7989,90 |
| 3.3.3 | Строительство подъезда к полигону твердых бытовых отходов |  | 16695,50 | 16695,50 | 0,00 | 16695,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции | подряд | 0 | 0 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 1113,03 | 11130,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 5565,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 251,09 | 636,04 | 684,64 | 573,71 | 480,71 | 398,23 | 306,27 | 222,76 | 132,78 | 47,28 | 3733,51 |
| 3.3.4 | Сети электроснабжения ВЛ |  | 696,85 | 696,85 | 696,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции | подряд | 0 | 0 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 464,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 232,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 10,48 | 26,55 | 28,58 | 23,95 | 20,06 | 16,62 | 12,78 | 9,30 | 5,54 | 1,97 | 155,83 |
|  | Всего по пункту 3.3 |  | 149392,56 | 149392,56 | 93065,39 | 55024,66 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17186,06 | 20630,63 | 21065,43 | 20072,83 | 19240,71 | 18502,67 | 17679,74 | 16932,52 | 16127,37 | 15362,36 | 182800,32 |
| 3.4 | Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий Инвестиционной программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Кадастровая съемка для изготовления проекта межевания под автодорогу |  | 197,3 | 197,3 | 197,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 131,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 65,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 2,97 | 7,52 | 8,09 | 6,78 | 5,68 | 4,71 | 3,62 | 2,63 | 1,57 | 0,56 | 44,12 |
|  | Разработка проектной документации на подъездную автодорогу |  | 650 | 650 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 433,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 216,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 9,78 | 24,76 | 26,65 | 22,34 | 18,72 | 15,50 | 11,92 | 8,67 | 5,17 | 1,84 | 145,36 |
|  | Подготовка разрешительной экологической документации (природо-охранные мероприятия) для межмуниципального полигона, расположенного на зем.участке с кадастровым номером: 43:37:330235:1022 |  | 524,46 | 524,46 | 524,46 |  |  | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 349,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 17,48 | 174,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 7,89 | 19,98 | 21,51 | 18,02 | 15,10 | 12,51 | 9,62 | 7,00 | 4,17 | 1,49 | 117,28 |
|  | Негосударственная экспертиза ПСД |  | 85 | 85,00 | 85,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 56,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 28,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 1,28 | 3,24 | 3,49 | 2,92 | 2,45 | 2,03 | 1,56 | 1,13 | 0,68 | 0,24 | 19,01 |
|  | Разработка ППР |  | 95,84 | 95,84 | 95,84 |  |  | 0 | 0 | 0 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0 | 0 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 63,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |  | 0 | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 31,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проценты по кредиту |  | 0 | 0 | 1,44 | 3,65 | 3,93 | 3,29 | 2,76 | 2,29 | 1,76 | 1,28 | 0,76 | 0,27 | 21,43 |
|  | Всего по пункту 3.4 |  | 1552,60 | 1552,60 | 1552,60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 178,61 | 214,41 | 218,93 | 208,61 | 199,96 | 192,29 | 183,74 | 175,98 | 167,61 | 159,66 | 1899,80 |
|  | Итого по Инвестиционной программе |  | 150945,16 | 150945,16 | 94617,99 | 55024,66 | 1302,51 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 17364,67 | 20845,04 | 21284,36 | 20281,44 | 19440,67 | 18694,97 | 17863,48 | 17108,49 | 16294,97 | 15522,02 | 184700,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства – всего |  | 184 700,12 | 184 700,12 |  | 38 209,71 | 41565,80 | 38135,64 | 34971,98 | 31816,99 |  |  | 0 | 0 | 17364,67 | 20845,04 | 21284,36 | 20281,44 | 19440,67 | 18694,97 | 17863,48 | 17108,49 | 16294,97 | 15522,02 | 184700,12 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | амортизационные отчисления |  | 50 315,05 | 50 315,05 |  | 10 063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | - | - | 0 | 0 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 5031,51 | 50315,05 |
|  | прибыль, направленная на инвестиции |  | 134 385,07 | 134 385,07 |  | 20 126,02 | 20126,02 | 20126,02 | 20126,02 | 20126,02 | - | - | 0 | 0 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 10063,01 | 100630,10 |
|  | привлеченные средства – всего |  | 122 000,00 | 122 000,00 | 94 617,99 | 26 079,50 | 1 302,51 |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 2270,16 | 5750,52 | 6189,84 | 5186,93 | 4346,16 | 3600,45 | 2768,97 | 2013,98 | 1200,46 | 427,50 | 33754,96 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты |  | 122 000,00 | 122 000,00 | 94 617,99 | 26 079,50 | 1 302,51 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 13026,00 | 13026,00 | 13026,00 | 13026,00 | 13026,00 | 13026,00 | 13026,00 | 13191,00 | 104373,00 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2270,16 | 5750,52 | 6189,84 | 5186,93 | 4346,16 | 3600,45 | 2768,97 | 2013,98 | 1200,46 | 427,50 | 33754,96 |
|  | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетное финансирование (средства местного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы концедента на создание и (или) реконструкцию либо модернизацию объекта, предмета концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Мероприятия не предусмотрены.

4. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |  | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |  |
|  | Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем принимаемых на полигон отходов | тыс. тонн |  |  | 6,1155 | 6,1155 | 12,2001 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 |  |
| 4.2 | Необходимая валовая выручка | тыс. рублей |  |  | 44 193,5 | 34 445,0 | 60 079,8 | 29 568,9 | 28 037,5 | 27 943,6 | 34 861,5 | 30 104,4 | 29 501,1 | 318 735,26 |
| 4.3 | Предполагаемый тариф | рублей за тонну |  |  | 7226,42 | 5632,38 | 4924,55 | 4847,35 | 4596,30 | 4580,90 | 5714,97 | 4935,12 | 4836,22 |  |
| 4.4 | Финансирование мероприятий Инвестиционной программы | тыс. рублей |  |  | 17364,7 | 20845,0 | 41565,8 | 19440,7 | 18695,0 | 17863,5 | 17108,5 | 16295,0 | 15522,0 | 184 700,12 |
| 4.5 | Финансирование мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль | тыс. рублей |  |  | 19880,4 | 23360,8 | 46597,3 | 21956,4 | 21210,7 | 20379,2 | 19624,2 | 18810,7 | 18037,8 | 209 857,65 |
| 4.5.1 | Возврат кредита | тыс. рублей |  |  |  |  | 26052,0 | 13026,0 | 13026,0 | 13026,0 | 13026,0 | 13026,0 | 13191,0 | 104 373,00 |
| 4.6 | Погашение процентов по кредитам | тыс. рублей |  |  | 2270,2 | 5750,5 | 11376,8 | 4346,2 | 3600,5 | 2769,0 | 2014,0 | 1200,5 | 427,5 | 33 754,96 |
| 4.7 | Итого тариф без учета НДС | рублей за тонну |  |  | 7226,42 | 5632,38 | 4924,55 | 4847,35 | 4596,30 | 4580,90 | 5714,97 | 4935,12 | 4836,22 |  |
| 4.8 | Рост тарифа | % |  |  |  |  | 87,4 | 98,4 | 94,8 | 99,7 | 124,8 | 86,4 | 98,0 |  |
| 4.9 | Итого тариф с учетом НДС | рублей за тонну |  |  | 8671,71 | 6758,85 | 5909,46 | 5816,81 | 5515,56 | 5497,08 | 6857,97 | 5922,14 | 5803,47 |  |

Примечание: расчёт ообъёма отходов, принимаемых на полигон выполнен в сопоставимых условиях по массе  твердых  коммунальных отходов.