Результаты мероприятий региональной программы за 2019 год

За счет субсидии из областного бюджета (28,33 млн. руб) создано 927 новых мест (площадок) накопления ТКО. Доля местного бюджета составила 2,48 млн. руб.

В рамках расширения и обновления мусоровозного парка за счет внебюджетных средств за 2019 год подрядными организациями приобретено 75 единиц специализированной техники на сумму 454,42 млн. руб, с целью обеспечения транспортировки отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства.

В целях внедрения системы сбора отходов от использования товаров, в том числе сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) за 2019 год у населения принято порядка 37 тыс.шт. ртутьсодержащих отходов (ламп) и порядка 3000 кг отработанных источников малого тока (батареек).

В Нолинском, Зуевском, Слободском и Куменском районах реализуются инвестиционные программы, предполагающие строительство последующих очередей на полигонах ТКО. За 2019 год освоено 104,25 млн. руб:

в Нолинском районе ООО «Эко-Трейд» выполнены работы по согласованию, планировке и подготовке площадки для установки весового оборудования;

в Зуевском районе ООО «РемЖилСервис» проведены мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию весов автомобильных электронных статических, по реализации трансформаторной подстанции и линии электропередач, проведены инженерно-геодезические изыскания;

в Слободском районе ООО «Центральный полигон» осуществлено строительство подъезда к полигону для строительства 1-ой очереди полигона ТБО;

в Куменском районе ООО «ВКБ Сервис» установлены электронные автомобильные весы, обустроена дезинфекционная ванна, произведена электрификация полигона, заключен договор на установку программного обеспечения и системы видеофиксации, осуществлено технологическое присоединение полигона к энергопринимающим устройствам.

В рамках проектирования объекта обезвреживания ТКО в Верхнекамском районе ООО «ЭкоТранс» приобретено здание для объекта обезвреживания, сортировочная линия, эскизный проект, проведены кадастровые работы.

За счет областного бюджета (1,60 млн. руб) в 2019 году начаты работы по установлению нормативов накопления ТКО с целью получения достоверных и обоснованных данных по количеству ТКО, образующихся в населенных пунктах. Получены промежуточные отчеты о фактических замерах объемов и массы накапливаемых ТКО на объектах исследования по итогам работы за лето и осень 2019 года. При этом определен и морфологический состав отходов, который показывает, что довольно большую долю ТКО составляют полимеры.

С целью ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде за счет местного бюджета (1,20 млн. руб) ликвидировано 24 свалки бытовых отходов, включенные в перечень свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, утвержденный распоряжением Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 431 «Об утверждении перечня свалок твёрдых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации».

В государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде включен 1 объект – свалка ТБО в пгт Вахруши Слободского района Кировской области.

С целью выявления мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также в ходе рейдовых мероприятий, министерством выявлено 244 стихийные несанкционированные свалки общей площадью 22,93 га. По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов в территориальные управления и администрации районных муниципальных образований направлены материалы с требованием по их ликвидации. По результатам вышеуказанных мероприятий было ликвидировано порядка 80 несанкционированных свалок общей площадью 5,0 га.

На протяжении всего 2019 года население Кировской области обеспечено информацией в сфере обращения с ТКО, министерством осуществлялась деятельность по контролю исполнения муниципальными образованиями Планов мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры и информационной работе с населением в области обращения с ТКО на 2019 год.

Целевые показатели региональной программы на 2019 год выполнены в полном объеме.

Доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в результате хозяйственной и иной деятельности – в 2019 году составила 12,8 % или 100% к плану.

Количество информационных поводов по вопросам обращения с отходами составляет 89 единиц или 137% к плану.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_