**Результаты реализации мероприятий региональной программы в сфере обращения с отходами за 2020 год**

За счет субсидии из областного бюджета (11,24 млн. рублей) в муниципальных районах создано 443 новых места (площадок) накопления ТКО. Доля местных бюджетов составила 1,08 млн. рублей.

С целью обеспечения транспортировки отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства реализовывались мероприятия по расширению и обновлению мусоровозного парка. На основании договоров лизинга фактические расходы внебюджетных источников в 2020 году составили 126,82 млн. рублей.

В рамках внедрения системы сбора отходов от использования товаров, в том числе сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) за 2020 год по оперативным данным собрано более 800 кг отработанных источников малого тока (батареек) и принято более 10 тыс. шт. ртутьсодержащих отходов (ламп).

Продолжилась реализация инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фактические расходы инвесторов за 2020 год составили 9,4 млн. рублей.

Завершены начатые в 2019 году работы по установлению нормативов накопления ТКО с целью получения достоверных и обоснованных данных по количеству ТКО, образующихся в населенных пунктах. Стоимость мероприятия в 2020 году за счет средств областного бюджета составила   
5,1 млн. рублей, общая стоимость работ – 6,7 млн. рублей. По итогам проведенных работ министерством приняты уточненные нормативы накопления ТКО.

За счет местного бюджета в размере 3,5 млн. рублей в отчетном периоде в 18 районах области ликвидировано 67 поселковых свалок бытовых отходов, очищено 53 га земель сельхозназначения.

По результатам рассмотрения 4 заявок, направленных министерством   
в Минприроды России, в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде включено 2 объекта: «Свалка   
в г. Слободском Кировской области» и «Объекты размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы». Заявки по другим объектам дорабатываются.

С целью выявления мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также в ходе рейдовых мероприятий   
за 2020 год министерством выявлено 182 несанкционированные (стихийные) свалки общей площадью 33,977 га.

По результатам вышеуказанных мероприятий было ликвидировано порядка 77 несанкционированных свалок общей площадью 8,376943 га.

На протяжении всего 2020 года население Кировской области обеспечено информацией в сфере обращения с ТКО, министерством осуществлялась деятельность по контролю исполнения муниципальными образованиями Планов мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры и информационной работе   
с населением в области обращения с ТКО на 2020 год.

Целевые показатели региональной программы на 2020 год выполнены   
в полном объеме.

Доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в результате хозяйственной и иной деятельности –   
в 2020 году составила 22,71% или 100% к плану.

Количество информационных поводов по вопросам обращения   
с отходами составляет 155 единиц или 129% к плану.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_