Аналитическая записка о ходе реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы в 2015 году

1. Общая характеристика

- Постановление Правительства Кировской области № 176/655 от 25.10.2012 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы».

Цель Государственной программы – повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи Государственной программы:

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение охраны и рационального использования минерально-сырьевой базы;

- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области;

- обеспечение охраны и рационального использования животного мира.

Основные направления:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, повышение безопасности гидротехнических сооружений;

- улучшение качественного состояния поверхностных водных объектов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, ликвидация накопленного экологического ущерба и восстановление природных систем, рациональное природопользование и развитие отрасли переработки вторичных ресурсов, улучшение качества жизни населения и комфортности среды проживания, благоприятное состояние окружающей среды;

- улучшение качества окружающей природной среды, формирование экологически ориентированной экономики, удовлетворение текущего и перспективного спроса экономики области на минеральное сырье и повышение уровня региональной геологической изученности области;

- охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор за объектами животного мира и средой их обитания, осуществлением полномочий по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их обитания.

2. Описание результатов реализации государственной программы в отчетном году

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы.

Завершены работы по капитальному ремонту гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда Немского района.

Начат капитальный ремонт гидроузла в п. Климковка Белохолуницкого района.

Закончена разработка проектно-сметных документаций по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района, по строительству берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района и продолжена разработка документации по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района.

Проведен электронный аукцион и определен подрядчик по капитальному ремонту гидроузла на р. Ивкина у с. Воронье Верхошижемского района.

Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов»

За счет собственных средств предприятий проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству очистных сооружений сточных вод.

Завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Молома и Омутная, а также Омутнинском водохранилище, Большом Кирсинском и Среднем Киросинском водохранилищах в границах Кировской области общей протяженностью 914 км.  Начаты работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Пижма и Немда в Кировской области.

Выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Великая, Луза, Юг, Белая Холуница и Белохолуницком водохранилище общей протяженностью 1242 км специальными информационными знаками в количестве 61 шт.

Выдано 126 разрешительных документов на предоставление прав пользования водными объектами.

Обеспечено ведение государственного мониторинга водных объектов.

Проведены обследования потенциально-опасных ГТС водохранилищ и прудов, не имеющих собственника.

Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот»

Проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов».

По результатам выполнения второго этапа научно-исследовательской работы (НИР) по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области» разработана Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципальных образований Кировской области (утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 05.03.2015 № 27/127 "Об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов муниципальных образований Кировской области"). Распоряжением Правительства Кировской области от 18.02.2015 № 50 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 357» продлены сроки исполнения контракта до 2018 года.

Продолжилась реализация проекта по модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области. Инвестором обеспечена замена контейнерного парка и автотранспорта. Обеспечена реализация проекта по раздельному сбору мусора на территории г. Кирова.

Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования».

В рамках  осуществления регионального государственного экологического надзора проведено 267 проверок, из них плановых - 142, внеплановых -125 (117 - по выполнению предписаний, 8 - по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц). В ходе проводимых проверок выявлено 171 правонарушение, привлечено к административной ответственности 154 виновных лица.

По нарушениям природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 3560 тыс. рублей, и взыскано штрафов - 3454 тыс. рублей. Процент взыскания составил 97%.

Количество госинспекторов составляет 19 человек. План проведения плановых проверок за год выполнен на 95 %. Из запланированных проверок не проведено 7. Причина - реорганизация и ликвидация предприятий.

Обеспечен мониторинг за содержанием хлористого водорода, а также аммиака  в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке

Выдано 271 разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Проведено 12 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

В течение года проведены наблюдения за водоохранными зонами, берегами, дном водных объектов Кировской области общей протяженностью 136,09 п. км. Обследовано 26 ГТС прудов и водохранилищ, не имеющих собственника, протяженностью 11,91 п. км.

Всего протяженность маршрутов обследования при ведении государственного мониторинга водных объектов составила 148 п.км.

При осуществлении государственного мониторинга окружающей среды проведено 216 наблюдений за состоянием окружающей среды в районе расположения Кильмезского захоронения ядохимикатов, 295 наблюдений за состоянием окружающей среды на участке территории вдоль реки Вятка от г. Слободской до         г. Киров».

Сформирован и размещен на сайтах Правительства Кировской области и  министерства охраны окружающей среды Кировской области в разделе «Экологические издания» электронный макет регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2014 году».

По итогам реализации пилотного проекта «Вятка – территория экологии» подготовлено и Правительством области утверждено распоряжение от 4 августа     2015 г. № 295 «О мерах по развитию системы экологического образования и просвещения» в Кировской области, проведена видеоконференция с участием всех муниципальных образований области по развитию данной системы за 2014 год. Пилотный проект в 2015 году стал победителем Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическое образование».

Организовано проведение регионального этапа первого всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство», по итогам которого Кировская область признана победителем в числе 11 субъектов Российской Федерации по решению комиссии по экологической культуре и просвещению Федерального экологического совета при Минприроды РФ.

Дни защиты от экологической опасности проведены в 42 муниципальных образованиях Кировской области, приняли участие 187 тыс. человек, убрано               23 тыс. тонн мусора, посажено 208 аллей, более 12,5 тыс. деревьев и 6000 тыс. кустарников. Подведены итоги 2-х областных конкурсов «Дней защиты – 2015».

В ходе всероссийской акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» очищены от мусора берега  на 260 водных объектах в 28 районах области и в городах Вятские Поляны, Киров, Кирово-Чепецк.

Организована работа Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказана методическая поддержка организациям образования, культуры, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов и иных мероприятий.

В сфере недропользования организовано и проведено 11 заседаний комиссий по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых.

Выдано 82 лицензии (в т.ч. 14 переоформлены), внесены изменения в 46 действующих лицензий, досрочно прекращено право пользования недрами: по 3 лицензиям в связи с нарушением существенных условий лицензии и по 23 лицензиям по инициативе пользователей недр, приостановлено право по 1 лицензии, прекращено действие 43 лицензий в связи с истечением срока действия.

Оформлено 5 документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, согласовано 9 технических проектов и вносимых в них изменений, выдано 5 разрешений на использование общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, имеющихся в границах земельного участка собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу и арендатору земельного участка.

В рамках осуществления государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения продолжены работы по ведению Красной книги Кировской области.

Проведена природоохранная акция «Марш парков-2015», участие в которой приняли жители в г. Кирова, Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Зуевского, Слободского, Советского, Лузского, Яранского, Пижанского, Унинского районов.

Проведены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения: государственный природный заказник «Пижемский», памятники природы «Озеро Лежнинское», «Озеро Быковщинское», «Дендрологический парк лесоводов Кировской области».

С целью обеспечения охраны территорий государственных природных заказников регионального значения («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский»)  проведено 280 контрольно-рейдовых мероприятий.

Продолжены работы по ведению государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области

Отдельное мероприятие «Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов».

Разработана проектно-сметная документация по строительству межмуниципального полигона ТБО для Свечинского и Шабалинского районов области.

Организованы и проведены общественные обсуждения проекта с участием администраций и общественности Свечинского и Шабалинского районов. Документация направлена для прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы. Средства на данное мероприятие не использованы, т.к. по условиям контракта оплата предусмотрена после получения положительного заключений экспертиз.

Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области».

Осуществлен посев 17 кормовых полей в Юрьянском, Богородском, Верхошижемском районах общей площадью 16,3 га. Произведена выкладка соли и обустройство 4 крытых солонцов для лося в 2 районах области.

Выявлено 328 административных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, привлечено к ответственности 255 человек, наложено штрафов на сумму 556,5 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 303,2 тыс. руб.

Выдано 2360 охотничьих билетов, аннулировано 144 охотничьих билета. Реализовано 497 информационных сообщения.

Направлено 31 исковое заявление о возмещении вреда причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП. По предъявленным искам уплачено 920,0 тыс. руб.

Использовано 77,0 тыс. бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Составлено и передано на рассмотрение в Средне-Волжский территориальный отдел Росрыболовства более 100 материалов о наличии события административного правонарушения с признаками ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушения правил рыболовства).

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках государственной программы.

В 2015 году не вводились в эксплуатацию объекты капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения в сфере охраны окружающей среды.

3. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году

Источники финансирования реализации государственной программы: федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования государственной программы из всех источников в 2015 году составил 163 456,60 тыс. рублей, в т.ч:

из федерального бюджета – 32 570,79 тыс. рублей;

из областного бюджета  - 81 622,64 тыс. рублей;

из местных бюджетов  -  3 384,40 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 45 878,77 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета привлекались в рамках следующих программ:

Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;

Государственная программа Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения».

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации государственной программы» (Приложение № 1 к аналитической записке).

4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы

В целом показатели эффективности реализации государственной программы выполнены.

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2016 года составила 25 %, т.е. 100% к плану.

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по состоянию на 01.01.2016 года 92,57% или 94,38% к плану в связи с отсутствием заявлений со стороны водопользователей и мотивированными отказами в предоставлении права пользования водными объектами по причине нарушения законодательства в части сброса сточных вод без очистки.

Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области по состоянию на 01.01.2016 составила 2,89%, или 100% к плану.

В 2015 году нарушения сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика, отсутствовали.

Обращения юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченные при рассмотрении принятыми административными мерами, отсутствовали.

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка на 01.01.2016 г. составила 100%.

Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов в 2015 году составило 2 единицы или 100% к плану.

Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов в 2015 году составила 8,2% или 100% к плану.

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов в 2015 году составила 34,0% или 100% к плану.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, составила 66,2% или 100% к плану.

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в 2015 году, составило - 1 ед. или 100% к плану.

Численность основных видов охотничьих ресурсов составила: лося – 22,4 тыс. особей, кабана - 5,4 тыс. особей, медведя – 5,8 тыс. особей.

Освоение доли использования водных биологических ресурсов от выданной квоты на 01.01.2016 года составила 100%.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 2 к аналитической записке.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияло наличие неиспользованных остатков бюджетных средств.

В части осуществления отдельных полномочий в области водных отношений общий остаток неиспользованных субвенций составил 2 205,6 тыс. рублей.

Неполное освоение средств обусловлено экономией средств в результате проведения процедуры закупки по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Пижма и Немда в границах Кировской области» и не своевременным завершением процедуры закупки по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Просница и Малая Просница в Кировской области» в связи с длительными сроками пересогласования Перечня мероприятий на 2015 год и последующего внесения изменений в график торгов на 2015 год.

Общий остаток неиспользованных субсидий на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений, в 2015 году составил 10532,2 тыс. рублей, в том числе:

по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области» неиспользованный остаток средств федерального бюджета составил 904,2 тыс. рублей;

по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р. Ивкина у д. Воронье Верхошижемского района Кировской области» неиспользованный остаток средств федерального бюджета составил 9628,0 тыс. рублей.

Неполное освоение средств обусловлено сроками распределения субсидий федерального бюджета и сроками осуществления процедур закупок, установленными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2016 году потребность в неиспользованных средствах, предусмотренных на указанные объекты, сохраняется в объеме 9400,6 тыс. рублей. Остаток субсидии в размере 1131,6 тыс. не подлежит использованию, так как является экономией средств в результате проведения процедуры закупки по мероприятию «Капитальный ремонт гидроузла на р. Ивкина у д. Воронье Верхошижемского района Кировской области» (муниципальный контракт заключен 18.01.2016).

Экономия при реализации отдельного мероприятия «Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов» сложилась в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы, которая определяется в зависимости от стоимости инженерно-изыскательских работ и стоимости разработки проектной документации и рассчитывается органом, осуществляющим государственную экспертизу. Кроме этого, оплата по контракту предусмотрена после получения положительных заключений экспертиз в 2016 году.

Экономия при реализации отдельного мероприятия «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области» обусловлена сложившейся экономией по причине длительности конкурсных процедур.

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Целесообразно продолжить реализацию данной государственной программы в течение 2016 года.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

В течение 2015 года вносились изменения в государственную программу в  связи с перераспределением объемов финансирования, со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям, с корректировкой целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

Информация о количестве изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, причины внесения изменений отображена в приложении № 3 к аналитической записке.

| Приложение № 1 к аналитической записке Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы за 2015 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2015 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы | Чемоданов А.Н.– министр охраны окружающей среды Кировской области |  |  |  |  | всего | 171856,85 | 163456,60 | 95,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 45342,90 | 32570,79 | 71,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 88492,25 | 81622,64 | 92,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3761,60 | 3384,40 | 89,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 34260,10 | 45878,77 | 133,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 - 2020 годы | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области |  |  |  |  | всего | 38554,10 | 26750,44 | 69,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24113,80 | 13581,64 | 56,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10678,70 | 9784,40 | 91,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3761,60 | 3384,40 | 89,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство/реконструкция объектов берегоукрепления | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 15.03.2014 | 31.12.2017 | 15.03.2014 | 31.12.2017 | всего | 2800,90 | 2800,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1960,50 | 1960,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 840,40 | 840,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 15.03.2014 | 31.12.2015 | 15.03.2014 | 31.12.2015 | всего | 2800,90 | 2800,90 | 100,00 | Проект строительства берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища, имеющий положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1960,50 | 1960,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 840,40 | 840,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция гидротехнических сооружений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 2804,50 | 2804,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1963,10 | 1963,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 841,40 | 841,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | всего | 2804,50 | 2804,50 | 100,00 | Проект по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района, имеющий положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1963,10 | 1963,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 841,40 | 841,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.06.2014 | 31.12.2016 | 01.06.2014 | 31.12.2016 | всего | 32948,70 | 21145,04 | 64,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24113,80 | 13581,64 | 56,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6755,10 | 5860,80 | 86,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2079,80 | 1702,60 | 81,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в п. Нема Немского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.06.2014 | 31.12.2015 | 01.06.2014 | 31.12.2015 | всего | 14727,90 | 14727,90 | 100,00 | Гидроузел приведен в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11194,00 | 11194,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2907,50 | 2907,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 626,40 | 626,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.09.2015 | 31.12.2016 | 01.09.2015 | 31.12.2016 | всего | 4625,30 | 3721,14 | 80,45 | Начаты работы по ремонту низового откоса плотины, водопропускного сооружения, частично выполнены работы по каптажу родника и дренажу плотины, выполнены подготовительные работы для восстановления сифонного водовыпуска. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3291,80 | 2387,64 | 72,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1066,10 | 1066,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 267,40 | 267,4 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт гидроузла на р.Ивкина у с.Воронье Верхошижемского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 28.08.2015 | 31.12.2015 | 28.08.2015 | 31.12.2016 | всего | 10899,50 | 0,00 | 0,00 | В связи с несостоявшимися торгами заключение муниципального контракта перенесено на следующий год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9628,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 894,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 377,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р.Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 07.07.2014 | 20.12.2015 | 07.07.2014 | 20.12.2015 | всего | 2696,00 | 2696,00 | 100,00 | Проект по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р.Лумпун у д. Заякинцы Унинского района, имеющий положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1887,20 | 1887,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 808,80 | 808,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области» | Бушменев В.А. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 24544,65 | 21893,40 | 89,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 8275,10 | 8240,74 | 99,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16269,55 | 13652,66 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Бушменев В.А. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 72,30 | 72,30 | 100,00 | Сохранена численность объектов животного мира Кировской области. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Бушменев В.А. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 130,80 | 130,80 | 100,00 | Сохранена численность водных биологических ресурсов на территории Кировской области. Организованы мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов. Проведена рыбохозяйственная мелиорация водных объектов рыбохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов | Андреев М.Н. – начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 8072,00 | 8037,64 | 99,57 | Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий, в том числе территорий с установленным запретом охоты. Субвенция по охране и использованию охотничьих ресурсов, по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений Проведение федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.Неиспользованный остаток – 34,3 тыс. руб. (экономия по командировочным расходам, по транспортному налогу, образовавшаяся в результате передачи автотранспорта КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира». |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Финансовое обеспечение КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» | Бушменев В.А. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Гильмияров А.Г. – директор КОКГУ «Центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 16269,55 | 13652,66 | 83,92 | Охрана, воспроизводство, контроль и регулирование использования объектов животного мира. Освоение средств ниже 95% сложилось по причине длительности конкурсных процедур (контракт на поставку снегоходов на сумму 1887,0 тыс. рублей подписан 30.12.2015), а также отказом областного казначейства в санкционировании расходов по оплате страховых взносов за декабрь 2015 года. |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов» | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 29907,50 | 39224,68 | 131,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12954,00 | 10748,41 | 82,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1953,50 | 1953,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15000,00 | 26522,77 | 176,82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 12954,00 | 10748,41 | 82,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация проведения мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х | Подготовлено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций, разработан и утвержден в Федеральном агентстве водных ресурсов перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | федеральный бюджет | 12954,00 | 10748,41 | 82,97 | Определение границ водоохранных зон и при-брежных защитных полос водных объектов на территории Кировской области общей протя-женностью 914 км, закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общей протяженностью 1242 км, предоставление прав пользования пользования водными объектами на основании 126 разрешительных документов. Неполное освоение средств обусловлено экономией средств в результате проведения процедуры закупки по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Пижма и Немда в границах Кировской области» и не своевременным завершением процедуры закупки по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Просница и Малая Просница в Кировской области» в связи с длительными сроками пересогласования Перечня мероприятий на 2015 год и последующего внесения изменений в график торгов на 2015 год. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х | Проверено выполнение предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документам, по ежеквартальным отчетам предприятий. По результатам анализа предоставленных отчетов информация направлена в надзорные органы для принятия мера реагирования в отношении: 1)водопользователей, не установивших приборы учета; 2)водопользователей, осуществляющих сброс с привышением допустимых концентраций; 3)водопользователей, оказывающих негативное воздействие на качество воды водных объектов;. 4)водопользователей, не представивших отчеты по выполнению условий водопользования. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х | Организованы и проведены заседания межведомственной комиссии. Выполнение предприятиями-водопользователями водоохранных мероприятий позволило снизить долю загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 1953,50 | 1953,50 | 100,00 | Ежеквартально представлялись данные мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов, гидротехнических сооружений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | внебюджетные источники | 15000,00 | 26522,77 | 176,82 | Выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству очистных сооружений в гг. Кирове, Кирово-Чепецке, г. Слободском и др. Плановый показатель был снижен до 15000 тыс. руб., в связи с низким его освоением по состоянию на 01.10.2015. Однако в декабре 2015 года ЗАО "Красный якорь" был проведен капитальный ремонт биофильтров очистных сооружений, плановый показатель не откорректирован |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 19355,10 | 19451,00 | 100,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 95,00 | 95,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19260,10 | 19356,00 | 100,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления, повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 19355,10 | 19451,00 | 100,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 95,00 | 95,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19260,10 | 19356,00 | 100,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проекта закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 06.06.2007 № 131-ЗО «Об отходах производства и потребления в Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | не требуется | X | X | X | Проект закона разработан, внесен в Правительство области на согласование. Приведение существующих нормативных правовых актов Кировской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Разработка проекта закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» | Чемоданов А.Н.– министр охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | не требуется | X | X | X | Приведены существующие нормативные правовые акты Кировской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим обращение с отходами производства и потребления. Проект разработан. |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.10.2015 | 30.11.2015 | 01.10.2015 | 30.11.2015 | областной бюджет | 95,00 | 95,00 | 100,00 | Обновленная версия АИС, имеющая возможность автоматического приёма данных в базу данных АИС непосредственно из электронной версии ехсel, формирование и печать документа об утверждении нормативов образования отходов |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Громова С.В. – эколог отдела природопользования экологического обоснования и аудита КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | X | X | Систематизированный свод данных согласно отчетности субъектов МСП, необходимых для управления в области обращения с отходами производства и потребления в Кировской области |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Информационная и техническая поддержка единого экологического портала об отходах производства и потребления Кировской области | Татаринова Е.А. – начальник отдела экообразования и информационно-программного обеспечения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Ежедневная техническая поддержка функционирования портала. Размещение на портале нормативных актов по вопросам отчетности и нормирования в сфере обращения с отходами, информационных материалов по обращению с отходами, о местах и времени проведения различных публичных акций, посвященных вопросам обращения с отходами |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | внебюджетные источники | 19260,00 | 19356,00 | 100,50 | Привлечены инвестиционные средства в сферу обращения с бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами на территории области. Организована система сбора и вывоза ТБО, включая селективный сбор, обустройство контейнерных площадок, замену контейнеров и обновление автопарка мусоровозов. |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 30.11.2018 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | не требуется | Х | Х | Х | Получена Генеральная схема очистки территории области, единая схема размещения природоохранных объектов комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами области, инвестиционный меморандум проекта «Создание системы управления отходами потребеления и вторичными материальными ресурсами», проект комплекта документов, необходимых для проведения конкурса по определению частного инвестора для реализации проекта в целом или отдельных его частей |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.1 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Кировской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 357 «О заключении долгосрочного государственного контракта на проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 11.01.2015 | 18.02.2015 | 11.01.2015 | 18.02.2015 | не требуется | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства Кировской области "О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 357" в части продления сроков исполнения контракта. |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.2 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов муниципальных образований Кировской области | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 11.01.2015 | 01.04.2015 | 11.01.2015 | 05.03.2015 | не требуется | Х | Х | Х | Постановление Правительства Кировской области "Об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов муниципальных образований Кировской области" от 05.03.2015 № 27/127 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.3 | Передача электронной версии (ГИС-слоя) генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в целях подключения слоя к ГИС Кировской области | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 11.01.2015 | 01.10.2015 | 11.01.2015 | 01.10.2015 | не требуется | Х | Х | Х | Создание слоя ГИС Кировской области, отображающего генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Кировской области |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» | Чемоданов А.Н.– министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 7679,30 | 7675,67 | 99,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7679,30 | 7675,67 | 99,95 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление регионального экологичекого надзора | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности,за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х | В течение 2015 года было организовано и обеспечено осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Общее количество проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило - 267, из них 142 плановых и 125 внеплановых. Из запланированных проверок не проведено 7 вследствие реорганизации и ликвидации предприятий. Общее число выявленных правонарушений 171, привлечено к административной ответственности 154 природопользователя. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Осуществление контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х | Проведение проверок по объектам хозяйственной и иной деятельности, не отнесенных к объектам федерального государственного экологического надзора, проведение профилакти-ки, выявление и пресечение правонарушений в области охраны окружающей среды посредством обеспечения мер административного производства в отношении виновных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, своевременное и полное поступление в доходную часть консолидированного бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Выполнение плановых проверок - 95%. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности: | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 2930,80 | 2927,17 | 99,88 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве соисполнителя | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Проведены регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области, состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, планируется проведение исследований качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также по обращению граждан с жалобами на состояние окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Своевременно представлена и доступна информация о состоянии окружающей среды на территории области, информация в области гидрометеорологии, информация о чрезвычайных и аварийных ситуациях органам государственной власти, органам местного самоуправления, населению области. В единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлено 3800 единиц информации. |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Осуществление государственного мониторинга окружающей среды | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и при-родопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 |  | 2136,30 | 2136,30 | 100,00 | Мероприятие I: Проведены наблюдения за компонентами окружающей природной среды в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов. Отобрано 16 проб подземных вод из четырех наблюдательных скважин. На 3-х створах р. Осиновка отобрано 12 проб поверхностных вод, 3 пробы донных отложений и проведено наблюдение за состоянием зообентоса р. Осиновки. Выполнено визуальное наблюдение за состоянием почв с отбором проб на 8-ми площадках мониторинга и мониторинг фитоценозов и отдельных видов-биоиндикаторов. Мероприятие II: Обработаны результаты наблюдений за состоянием окружающей среды на участке территории вдоль р.Вятка от г. Слободского до г. Кирова. Составлен отчет о прохождении весеннего половодья за 2015 год. Составлен бюллетень за 2014 год. |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Охрана атмосферного воздуха | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 794,50 | 790,87 | 99,54 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 269,50 | 266,24 | 98,79 | Получена своевременная информации по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецк при помощи автоматического поста наблюдений. Ежедневные и периодические профилатические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/ ) в течение года (23870 компоненто-измерений в год (HCl)). |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.2. | Предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории г. Кирова-Чепецка | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 525,00 | 524,63 | 99,93 | Пробы качества атмосферного воздуха отбирались (кроме воскресенья и праздничных дней) шесть дней в неделю по 4 пробы в день (предпраздничные дни по 2 отбора в день) с 19.02. по 31.10.2015 г. включительно (всего 822 пробы). Ежедневная информация о результатах проводимых исследований передавалась в администрацию МО «Город Кирово-Чепецк» для размещения на официальном сайте |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.3. | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Выдано 271 разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории области объектов регионального уровня | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Проведено 12 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня. В доход областного бюджета поступило 617,7 тыс. рублей платежей, взимаемых государственными органами (организациями) субъектов РФ за выполнение определенных функций (плата за проведение государственной экологической экспертизы) |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | Щенников Г.Н. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Осуществлен сбор информации о состоянии окружающей среды на территории области. Сформирован и размещен на сайтах Правительства Кировской области и министерства охраны окружающей среды Кировской области электронный макет регионального доклада. Обеспечена реализация прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических лиц и физических лиц. |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.2. | Организация проведения областных мероприятий по экологическому образованию и просвещению, в том числе Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.10 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.10 | не требуется | X | X | X | Проведены Дни защиты от экологической опасности-2015, областной смотр "За наибольший вклад в проведении Дней защиты - 2015", областной конкурс экологических гражданских инициатив "ЭкоГрИн" со специальной номинацией "Экология в литературе", региональный этап всероссийской акции "Нашим рекам и озерам - чистые берега" |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.11 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.11 | не требуется | X | X | X | Организовано проведение 5 заседаний Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказывалась методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов, организовано проведение первой видеоконференции по развитию системы экологического образования и просвещения в Кировской области |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.4 | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Подготовлено 807 информационных поводов, организовано взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой информации по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 990,90 | 990,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 990,90 | 990,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 105,00 | 105,00 | 100,00 | Составлен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, составлены информационно-аналитические материалы, справки и презентации по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области по запросам (поручениям) министерства |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Литвяк Н.Е. – начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Организованы и проведены 15 аукционов на право пользования участками недр местного значения, оформлены и выданы 82 лицензии, внесены изменения в 46 действующих лицензий. В доход областного бюджета поступило 666,0 тыс. рублей государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием недропользователей; 70,3 тыс. рублей за сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения; 2900,0 тыс. рублей разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр местного значения |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Литвяк Н.Е. – начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Организовано проведение 11 заседанй экспертной комиссии, подготовлены 16 заключений об обоснованности (необоснованности) постановки на территориальный баланс запасов по участкам недр местного значения или их списания с территориального баланса. В доход областного бюджета поступило 435,0 тыс. рублей за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Информационное обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы Кировской области | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного госу-дарственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 885,90 | 885,90 | 100,00 | Актуализированы базы данных (ГИС Геолинк) по водозаборным скважинам Кировской области, ведению ежемесячных гидрорежимных наблюдений за состоянием подземных вод (замер уровня и температуры), вскрытых 5-ю наблюдательными скважинами Кировского опытно-промышленного полигона. Сформировано 6 пакетов документов для выполнения ликвидационного тампонажа потенциально экологически опасных скважин в последующие годы. |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Согласование технических проектов, вносимых в них изменений и иной проектной документации | Литвяк Н.Е. – начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Рассмотрено 9 технических проектов и иной проектной документации, подготовлены соотвествующие решения |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах компетенции, установленной действующим законодательством | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Литвяк Н.Е. – начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | X | X | Подготовлены и согласованы в установленном порядке 4 перечня участков недр местного значения, разработаны 15 проектов нормативно-правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, а также 4-х нормативно-правовых актов Кировской области по протестам органов прокурорского надзора и результатам практики их применения, иные вопросы |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Абашев Т.Э. –заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 3757,60 | 3757,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Логинова Ю.В. – главный специалист - эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | X | X | С учетом изменений в федеральном законодательстве разработаны Закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» и Закон Кировской области от 07.10.2015 № 567-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кировской области». В соответствии с материалами землеустройства утверждены границы памятника природы регионального значения "Пилинский лог". Утверждены границы и дифференцированный режим особой охраны на территории памятника природы регионального значения "Медведский бор"(постановление Правительства Кировской области от 02.06.2015 № 41/289 "Об утверждении границ и режима особой охраны территории памятника природы регионального значения "Медведский бор"). Таежно-болотный комплекс у с. Низево Фаленского района объявлен памятником природы регионального значения. Зонирована территория памятника природы регионального значения "Заречный парк", с учетом зонирования утверждены границы и режим особой охраны памятника природы. |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Ведение Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области | Логинова Ю.В. – главный специалист - эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | X | X | В 2015 году организовано обследование мест обитания филина на территории Медведского участкового лесничества Нолинского лесничества. Создан памятник природы регионального значения «Низевский таежно-болотный комплекс» в Фаленском районе с целью сохранения популяций видов, занесенных в Красную книгу Кировской области |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. | Обеспечение охраны территорий государственных природных заказников регионального значения | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 3757,60 | 3757,60 | 100,00 | Обеспечение охраны территории государственных природных заказников («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») путем проведения 280 контрольно-рейдовых мероприятий |  |  |  |  |  |
| 6. | Отдельное мероприятие «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | Чемоданов А.Н. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 |  |  | всего | 47880,20 | 47794,90 | 99,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 47880,20 | 47794,90 | 99,82 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущее обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Чемоданов А.Н. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 22326,30 | 22241,06 | 99,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 22326,30 | 22241,06 | 99,62 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти.Отклонения от плановых назначений произошли в связи с неиспользованными средствами по уплате налогов, расходов на коммунальные услуги, услуги связи и по содержанию имущества |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Чемоданов А.Н. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 22,36 | 22,30 | 99,73 | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КОГБУ «Областной природоохранный центр» | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 25531,54 | 25531,54 | 100,00 | Оказаны услуги (выполнены работы) в соответствии с государственным заданием в том числе, услуги по техническому, организационно-методическому и экспертному обеспечению регионального экологического надзора - 800 услуг, услуги по осуществлению инструментального аналитического контроля - 12000 исследований, услуги техническому и организационному сопровождению работ в области охраны окружающей среды и природопользованию - 1132 подготовленных проектов документов, учётных записей |  |  |  |  |  |
| 7. | Отдельное мероприятие "Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов" | Богомолов В.М. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | всего | 3936,00 | 666,51 | 16,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3936,00 | 666,51 | 16,93 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 3236,00 | 0,00 | 0,00 | Разработана проектная документация по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области Мероприятие переходящее, окончание планируется в 2016 году. Документация направлена для прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы. Средства на данное мероприятие не использованы, т.к. по условиям контракта оплата предусмотрена после получения положительного заключений экспертиз. |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Организация и проведение общественных слушаний по проектной документации "Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского района" | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.06.2015 | 01.09.2015 | 01.06.2015 | 01.09.2015 | не требуется | Х | Х | Х | Общественные обсуждения проектной документациитвии проведены 04.08.2015 в соотсетствие статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Государственная экологическая экспертиза | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.10.2015 | 01.03.2016 | 01.10.2015 | 01.03.2016 | областной бюджет | 76,26 | 76,26 | 100,00 | Материалы находятся на рассмотрении в в Управлении Росприроднадзора по Кировской области |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Государственная экспертиза проектной документации | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.12.2015 | 01.07.2016 | 01.12.2015 | 01.07.2016 | областной бюджет | 623,74 | 590,25 | 94,63 | Материалы находятся на рассмотрении в КОГАУ "Управление государственной экспертизы" |  |  |  |  |  |

Итого: количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году 54,

количество мероприятий выполненных в срок в отчетном году 52.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к аналитической записке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.2. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | 91,43 | 98,08 | 92,57 | 94,38 | Принятое для расчета значения целевого прогнозного показателя на 2015 год количество пользователей поверхностными водными объектами (208 ед.) в течение года сократилось на 6 ед. и составило на 31.12.2015 202 ед. На конец 2015 года права пользования водными объектами на основании разрешительных документов (лицензий на водопользование, договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование) имеют 187 водопользователей. Отклонение от плановых значений на 5,51% связано с отсутствием заявлений со стороны водопользователей, мотивированными отказами в предоставлении права пользования водными объектами в связи с нарушением законодательства в части сброса сточных вод без очистки и негативным влиянием на качество воды водных объектов |
| 1.3. | Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области | процентов | 3,47 | 3,41 | 2,89 | 84,75 | Законом Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области" предусмотрено исключение лечебно-оздоровительных местностей и курортов из состава категории особо охраняемых природных территорий, в результате чего площадь особо охраняемых природных территорий на территории области сократилась на 45,1 тыс. га. |
| 1.4. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.5. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.6. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов | единиц | 22 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.8. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов | процентов | 9,9 | 10,0 | 34 | 340,00 | В 2013-2015 г.г. на территории Кировской области ликвидировано 87 свалок твердых коммунальных отходов (ТКО), что позволило органам местного самоуправления активизировать работу и охватить системой сбора ТКО большее количество населенных пунктов. |
| 1.9. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100 |  |
| 1.10. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.11. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.12. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 21,4 | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.13. | Численность основных видов охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Лось | тыс. особей | 27,2 | не менее 21,0 | 22,4 | 100,00 |  |
| 1.13.2. | Кабан | тыс. особей | 5 | не более 9,0 | 5,4 | 100,00 |  |
| 1.13.3 | Медведь | тыс. особей | 6,2 | не менее 5,1 | 5,8 | 100,00 |  |
| 1.14. | Доля использованных водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 46,8 | не менее 30 | 30 | 100 |  |
| 1.15. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 1 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявителей для получения государственных услуг в электронной форме |
| 2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" на 2013- 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негатиыного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территория | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100 |  |
| 2.2. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.3. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.4. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 21,4 | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие "Охрана водных объектов" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | процентов | 98,3 | 93,7 | 98,1 | 95,51 |  |
| 7.2. | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод | млн. куб. метров | 44,3 | 67,1 | 39,7 | 169,00 | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод снизился в сравнении с 2014 годом и перевыполнил плановое значение 2015 года. Перевыполнение плана вызвано тем, что сточные воды ЗАО "Вятка Торф" и ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» перешли из категории "загрязненные без очистки" в категорию "нормативно-чистые без очистки". |
| 7.3. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 7.4. | Протяженность маршрутов наблюдений за состоянием водных объектов | погонных километров | 148 | 148 | 148 | 100 |  |
| 7.5. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | 91,43 | 98,08 | 92,57 | 94,38 | Принятое для расчета значения целевого прогнозного показателя на 2015 год количество пользователей поверхностными водными объектами (208 ед.) в течение года сократилось на 6 ед. и составило на 31.12.2015 202 ед. На конец 2015 года права пользования водными объектами на основании разрешительных документов (лицензий на водопользование, договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование) имеют 187 водопользователей. Отклонение от плановых значений на 5,51% связано с отсутствием заявлений со стороны водопользователей, мотивированными отказами в предоставлении права пользования водными объектами в связи с нарушением законодательства в части сброса сточных вод без очистки и негативным влиянием на качество воды водных объектов |
| 7.6. | Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот" |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 8.2. | Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов | процентов | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 100 |  |
| 8.3. | Число муниципальных районов, охваченных системой двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 8.4. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов | единиц | 22 | 0 | 0 | 100 |  |
| 8.5. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов | процентов | 9,9 | 10,0 | 34,0 | 340 | В 2013-2015 г.г. на территории Кировской области ликвидировано 87 свалок твердых коммунальных отходов (ТКО), что позволило органам местного самоуправления активизировать работу и охватить системой сбора ТКО большее количество населенных пунктов. |
| 8.6. | Количество построенных объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов и обустроенных свалок твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций) | единиц | 3 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования" |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды | единиц | 300 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.2. | Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области | единиц | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 9.3. | Количество ликвидированных потенциально экологически опасных (бездействующих) скважин | единиц | 20 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.4. | Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 100 | 100 | 95 | 95 | План проведения плановых проверок за год выполнен на 95 %. Из запланированных проверок не проведено 7. Причина - реорганизация и ликвидация предприятий. |
| 9.5. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.6. | Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов | единиц | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 100 |  |
| 9.7. | Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды | единиц | 400 | 400 | 400 | 100 |  |
| 9.8. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.9. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.10. | Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.11. | Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области | процентов | 3,47 | 3,41 | 2,89 | 84,75 | Законом Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области" предусмотрено исключение лечебно-оздоровительных местностей и курортов из состава категории особо охраняемых природных территорий, в результате чего площадь особо охраняемых природных территорий на территории области сократилась на 45,1 тыс. га. |
| 9.12. | Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников "Былина", "Пижемский" и "Бушковский лес" | мероприятий | 280 | 280 | 280 | 100 |  |
| 9.13. | Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченной контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области | процентов | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 100 |  |
| 9.14. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 1 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявителей для получения государственных услуг в электронной форме |
| 11. | Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство, федеральный государственнный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Численность основных видов охотничьих ресурсов | тыс. особей |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Лось | тыс. особей |  | не менее 21,0 | 22,4 | 100,00 |  |
| 11.1.2. | Кабан | тыс. особей |  | не более 9,0 | 5,4 | 100,00 |  |
| 11.1.3. | Медведь | тыс. особей |  | не менее 5,1 | 5,8 | 100,00 |  |
| 11.2. | Количество объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам | единиц |  | 79 | 79 | 100,00 |  |
| 11.3. | Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | - | не менее 30 | более 30 | 100 |  |
| 11.4. | Охват пользователей охотничьими ресурсами (объектов регионального контроля) мероприятиями по контролю за использованием охотничьих ресурсов | процентов | - | 10 | 16,8 | 168,00 |  |
| 11.5. | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам ежегодного лимита изъятия объектов животного мира | да/нет |  | да | да | 100 |  |

|  |  |  |  | Приложение № 3 к аналитической записке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2016 |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 | 24.06.2015 | 44/321 | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы приводятся в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 28.05.2015 № 535-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 2 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 | 02.11.2015 | 68/723 | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы приводятся в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 24.09.2015 № 563-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |
| 3 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 | 03.02.2016 | 82/48 | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы приводятся в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 17.12.2015 № 606-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |