ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год

о ходе реализации государственной программы Кировской области

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными негативными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области" стали:

В части воспроизводства минерально-сырьевой базы области.               Субсидии на ликвидационный тампонаж потенциально экологически опасных скважин предоставлялись по факту выполненных работ и выполнении условий софинансирования. В г. Котельнич работы были выполнены, но не оплачены в связи с ненадлежащим оформлением документов.

В части осуществления отдельных полномочий в области водных отношений.

Общий остаток неиспользованных субвенций составил 3589,428 тыс. рублей. Причиной не исполнения явилось:

отсутствие заявлений со стороны водопользователей, с которыми планировалось заключить в 2013 году договоры водопользования и (или)  принять решения о предоставлении водного объекта в пользование.    Мотивированные отказы в предоставлении водных объектов в пользование;

Причинами неосвоения средств явились длительные сроки проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Расчистка русел ручъев Антоновка и Погорелка в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» денежные средства не перечислены исполнителю мероприятия, так как им не был представлен исполнительный лист по причине продолжения процедуры обжалования решения Арбитражного суда Кировской области.

В рамках мероприятий по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» 2013-2017 годы, из средств федерального бюджета.

Субсидии федерального бюджета, предоставленные на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в сумме 9594,0 тыс. рублей не освоены по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области» по следующим причинам:

в связи с дважды проводимыми аукционами работы по капитальному ремонту начаты только в сентябре 2013 года;

в связи с коротким строительным сезоном в Кировской области – работы по капитальному ремонту в зимний период выполняться не могут.

Одним из основных негативных факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы в рамках ведомственной целевой программы "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный контроль  и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" является позднее поступление средств из федерального бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации, переданных для исполнения субъектам Российской Федерации по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Средства указанной субвенции поступали частями в июне и сентябре 2013 года и были израсходованы на выполнение научно-исследовательской работы «Проведение учетных работ и составление оценки состояния объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) и среды их обитания на территории Опаринского района Кировской области». Итогом задержки поступления средств федеральной субвенции стало сокращение сроков выполнения работы и, как следствие, уменьшение объемов полевых работ.

2. Информация об исполнении плана реализации государственной программы

2.1. Основные результаты реализации мероприятий.

В рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" в 2013 - 2020 годах"  введено в эксплуатацию 1 ГТС, приведены в безопасное техническое состояние 2 ГТС. Повышена эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных путем приведения к безопасному техническому состоянию.

В рамках  областной целевой программы «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 - 2017 годов в сравнении с 2012 годом на 0,87 млн. куб. метров увеличился объем сброса загрязненных без очистки сточных вод. На 1,7% увеличилась доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых сточных вод. Ухудшение показателей несмотря на проведенные мероприятия  объясняется тем, что внедряемые технологии очистки не позволяют очистить сточные воды до нормативного качества ввиду несоизмеримо жестких нормативов качества, применяемых к сточным водам.

В рамках областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы  основные показатели  плана реализации программы выполнены на 100%.

В рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в  Кировской области"   осуществлен региональный государственный экологический надзор; проведена единая государственная политика в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечена экологическая безопасность; обеспечено государственное регулирование отношений в сфере недропользования; обеспечено государственное регулирование в области водных отношений; осуществлено государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения; обеспечено безопасное обращение с отходами.

В рамках ведомственной целевой программы "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" направлено 16 исковых заявлений о возмещении вреда причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП. Сумма по исковым претензиям составила 510 000 рублей, из них оплачено 305 000 рублей, 205 000 рублей находится в стадии взыскания. 8 Осуществление и организация разрешительной деятельности. Управлением обеспечено использование объектов животного мира и выдано более 73 тыс. бланков разрешений и немногим менее 6 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях осуществления любительской и спортивной охоты.

В целях проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов на закрепленных территориях охотпользователям выдано 280 бланков разрешений, по выданным охотпользователями разрешениям добыто 3 медведя, 57 лисиц, 13 волков, 1 енотовидная собака. За прошедший год выдано более 2,3 тыс. охотничьих билетов.

2.2. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы.

Источники финансирования реализации государственной программы: федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования государственной программы из всех источников составил 238 491,48 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 34 580,56 тыс. рублей;

из областного бюджета  - 114 082,66 тыс. рублей;

из местных бюджетов  -  5 098,31 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 84 729,95 тыс. рублей.

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2013 год об исполнении плана реализации государственной программы» (Приложение № 1 к годовому отчету).

3. Краткая информация о ходе реализации областных и ведомственных целевых программ

3.1. Информация о ходе реализации областной целевой программы «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 - 2017 годы.

Реализация требующих финансирования мероприятий Программы в 2013 году осуществлялась исключительно за счет внебюджетных источников (средств предприятий-водопользователей). Средства областного бюджета не предоставлялись в связи с дефицитом бюджета Кировской области.

В 2013 году затрачено 49,59 млн. рублей внебюджетных средств. Запланированные внебюджетные средства были освоены на 141%. Указанные средства были затрачены предприятиями-водопользователями на работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству очистных сооружений, разработке проектной документации. Превышение предусмотренного Программой лимита на 2013 год связано в основном с перевыполнением ЗАО «ЗМУ КЧХК» запланированных работ по реконструкции очистных сооружений промливневых сточных вод.

Кроме того в 2013 году продолжена реализация мероприятий, не требующих финансирования.

В рамках контроля выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов департаментом экологии разработан график и определены места отбора проб с целью мониторинга за качеством сточных вод и оценки их влияния на водные объекты. За 2013 год проведены  отборы и анализ  86 проб сточных вод, 254 проб поверхностных вод.

Департаментом экологии в 2013 году за нарушения водного законодательства привлечены к административной ответственности 39 нарушителей. Наложены и взысканы штрафы на общую сумму 121 тыс. рублей.

Управлением Росприроднадзора по Кировской области за 2013 год в области надзора за водными ресурсами проведено 33 проверки, проверены 22 объектов надзора и 21 разрешительный документ. К административной ответственности привлечено 23 нарушителя водоохранного законодательства, наложено 24 штрафа на сумму 319,75 тыс. рублей. Взыскано 24 штрафа на сумму 172 тыс. рублей. Внесено 13 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, выполнено 13 представлений. Проведена 8 рейдовых проверок по соблюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Направлена претензия ООО "Полеко" в размере 78,14 тыс. руб. для добровольного возмещения вреда, причиненного р. Юг.

На заседании межведомственной комиссии с участием представителей аппарата Законодательного Собрания Кировской области, Правительства Кировской области, администрации города Кирова, Управления Росприроднадзора по Кировской области в 1 кв. 2013 года был  рассмотрен вопрос об угрозе загрязнения реки Плоской в результате производственной деятельности ООО "Коммунальщик" и о реализации предприятием плана водоохранных мероприятий. В период с 15 по 26 июля 2013 года проведена комиссионная проверка исполнения ООО "Коммунальщик" условий использования реки Плоской, в том числе в части реализации плана водоохранных мероприятий.

Без привлечения средств областного бюджета департамент экологии Кировской области подготовил информацию в пресс-центр Правительства Кировской области на темы "Международный День воды", "О результатах проведения Бассейнового совета Камского бассейнового округа", "О состоянии окружающей среды на территории Кировской области за 2012 год", "О дноуглубительных работах на р. Вятке" а также дал интервью в телевизионных передачах и средствах массовой информации "О загрязнении р. Плоской ООО "Коммунальщик" и "Об отведении сточных вод ООО "Артэкс" и др.

3.2. Информация о ходе реализации областной целевой программы «Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы.

На реализацию программы в 2013 году выделено 44124,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 7868,4 тысяч рублей,

местного бюджета – 1118,9 тысячи рублей,

внебюджетных источников – 35137,1 тысяч рублей.

Средства всех источников освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Разработка проекта закона Кировской области «О вторичных материальных ресурсах в Кировской области»» был разработан проект закона. На заседании рабочей группы, созданной распоряжением Правительства области от 26.07.2012 № 101-пр, принято решение работу над проектом закона не продолжать, подготовить проект закона «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в Кировской области». Данный проект подготовлен, согласован в установленном порядке, в настоящее время находится на рассмотрении в Законодательном собрании Кировской области.

В рамках мероприятия разработка автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» работы выполнены: основу информационного обеспечения АИС составляет информационная база, обеспечивающая хранение и обработку данных.

В рамках мероприятия «Реализация рекламных компаний по вопросам обращения с отходами проведено 27 акций, направленных на поддержание идеи раздельного сбора мусора среди населения.

За прошедший год в телеэфире вышло 300 прокатов двух видеороликов и трех видеосюжетов, посвященных использованию биоразлагаемых пакетов в быту и установке контейнеров в садоводческих товариществах.

В рамках мероприятия «Ликвидация свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, на территории области ликвидировано 12 свалок в Уржумском районе, объемом 42,143 тыс. м3 и 2 свалки в Юрьянском районе, объемом 6,48 тыс. м3. Субсидия областного бюджета предоставлена данным муниципальным образованиям в соответствии с результатами конкурсного отбора по итогам открытого голосования, с учетом даты и времени подачи документов.

Всего на конкурс было подано 15 заявок от администраций муниципальных районов области.

В ходе заседания членами комиссии две заявки (Советский и Куменский районы) к участию в конкурсе не допущены, как не соответствующие требованиям Положения о проведении конкурсного отбора.

В рамках мероприятия «Внедрение раздельного сбора бытовых отходов на территории области организован сбор стекла на территории Кирово-Чепецкого района.

В рамках мероприятия «Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта "Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области" выполнены работы I этапа «Разработка предложений по формированию Проекта».

- В ходе первого этапа проведены исследования нормативно-правового характера, технические и экономические исследования в целях разработки Проекта, представлено подробное описание результатов (выводов), исходя из проведенных в рамках этапа I исследований.

Разработаны варианты создания систем управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области. Также даны тексты поправок и комментарии к ним по основным изменениям в нормативно-законодательную базу по обращению с отходами Кировской области, способствующие переходу областной системы обращения с отходами к устойчивому развитию.

- Проведены расчеты для финансовых моделей и для оценок воздействия каждого варианта на окружающую среду.

Рассмотрение результатов первого этапа НИР прошло 12 августа на заседании научно-технического совета (далее – НТС) при Правительстве Кировской области с участием Губернатора Кировской области Белых Н.Ю.

Решением НТС рекомендовано материалы первого этапа согласовать и принять за основу для работы над вторым этапом - «Формирование проекта региональной модели управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области».

Окончание научно-исследовательской работы планируется в апреле 2014 года.

В рамках мероприятия «Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области» инвестором приобретены контейнеры и специализированные транспортные средства для сбора вторсырья.

3.3. Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в  Кировской области».

Общий объем финансирования программы из всех источников составил 136 631,8 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 15 025,0 тыс. рублей;

из областного бюджета  – 118 564,7 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 2 929,6 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 112,5 тыс. рублей.

В течение 2013 года было организовано и обеспечено осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной  и иной деятельности, за исключением  деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному  государственному экологическому надзору.

На 2013 год был подготовлен, согласован в установленном порядке с прокуратурой Кировской области и утвержден приказом департамента  план проведения проверок в количестве - 231 ед. Всего проведено 356 проверок, из них - 220 плановых и 136 - внеплановых. 11 проверок не удалось провести в связи  с ликвидацией предприятий (организаций)  в течение 2013 года.

В период 2013 года расширилась практика использования результатов контрольно-измерительных и лабораторно-диагностических лабораторных исследований с целью определения параметров загрязнения окружающей  среды. Реализацию данных мероприятий обеспечивала специализированная инспекция аналитического контроля (СИАК) КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды».

В 2013 году подготовлен и издан ежегодный региональный доклад «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2012 году» в количестве 300 экземпляров.

В рамках  возмездного оказания услуг по информационному обеспечению в области гидрометеорологии и смежных с ней областях межмуниципального и регионального уровня для государственных нужд Кировской области было обеспечено своевременное предоставление и доступность специализированной информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях органам исполнительной власти и получено 2090 единиц предусмотренной информации в установленные сроки.

В течение 2013 года в режиме реального времени обеспечен мониторинг за содержанием хлористого водорода в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений. Осуществлялись ежедневные и периодические профилактические работы, которые обеспечили беспрерывную работу прибора в режиме реального времени.

В течение 2013 года обеспечено предоставление специализированной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха нат территории г. Кирово-Чепецка. Организован отбор 580 проб качества атмосферного воздуха (по аммиаку) шесть дней в неделю по 4 отбора в день (кроме воскресенья и праздничных дней).

В отчетном году в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 16.04.2013 № 205/211, департаментом выдано 287 указанных разрешений.

В 2013 году в рамках осуществления государственного мониторинга водных объектов  проводились регулярные наблюдения за состоянием дна, берегов, водоохранных зон водных объектов, за качеством донных отложений водных объектов Кировской области.

В 2013 году в рамках осуществления государственного мониторинга окружающей среды:

- продолжены работы по осуществлению комплексного экологического мониторинга окружающей среды в районе расположения Кильмезского захоронения ядохимикатов,

- обеспечено функционирование системы наблюдений за состоянием окружающей среды на участке территории вдоль реки Вятка от г. Слободского до г. Кирова.

В 2013 году нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков отсутствовали.

В отчетном году в соответствии с «Регламентом предоставления государственной услуги по государственной экологической экспертизе объектов регионального уровня на территории Кировской области», утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/540, организована и проведена государственная экологическая экспертиза материалов 6 объектов регионального уровня. Подготовлено и утверждено в установленном порядке 6 заключений государственной экологической экспертизы, одно из которых – отрицательное.

В 2013 году в рамках формирования экологической культуры на территории Кировской области обеспечена реализация мероприятий пилотного проекта по развитию системы экологического образования и просвещения "Вятка - территория экологии":

- организован и проведен конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов) Кировской области на право получения грантов на реализацию программ (проектов) по развитию системы экологического образования и просвещения населения: 4 муниципальных района (Богородский, Зуевский, Омутнинский, Уржумский) и 3 городских округа (гг. Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны).

Также завершен второй этап научно-исследовательской работы «Разработка современных технологий формирования экологической культуры».

Разработаны методики социологических исследований и проведены фоновые мониторинговые исследования учащихся 7 муниципальных образований, оказана научно-методическая и консультационная поддержка по развитию системы экологического образования и просвещения.

В 2013 году в рамках выполнения мероприятия  "Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования" организовано и проведено 10 заседаний комиссий по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 6 геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией, прошли государственную экспертизу запасов полезных ископаемых

В 2013 году выдано 17 лицензий на пользование участками недр  местного значения  без нарушения сроков и установленного порядка.

Продолжены работы по информационному обеспечению развития и использования минерально-сырьевой базы Кировской области. Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области при плановом значении показателя 20 единиц составило 20 единиц, или 100% к плану. Оказаны услуги по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области.

В 2013 году выполнен ликвидационный тампонаж 43 бездействующих водозаборных скважин.

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение государственного регулирования в области водных отношений» в 2013 году обратилось 57 водопользователей на приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование. Количество заключенных договоров составило 18.

В течение 2013 года в департамент поступило на рассмотрение и утверждение 54 проекта ЗСО водных объектов. Все проекты рассмотрены в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях»,  утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/541.   Из них утверждено 23 проекта, а 31 проект  отправлен на доработку по замечаниям.

В течение 2013 года проводились мероприятия по осуществлению отдельных полномочий в области водных  отношений.

Выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

по заключению договоров водопользования, принятию решений о предоставлении водного объекта в пользование;

по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Белая Холуница (от устья до пос. Климковка включительно) и Белохолуницком водохранилище в Кировской области;

по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Великая в Кировской области;

по определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Луза и Юг в границах Кировской области;

по закреплению на местности границ водоохранных зон и прирбрежных защитных полос малых рек на территории г. Кирова специальными информационными знаками;

по определению границ водоохранный зон и прибрежных защитных полос на реке Вятка от г. Кирс до границы с Удмуртской Республикой протяженностью 209 км.

В области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения выполнена научно-исследовательская работа по теме «Оценка состояния и подготовка обоснований по оптимизации сети особо охраняемых природных территорий Кировской области на основании материалов инвентаризационной ревизии на территории районов области». Получены результаты обследования 15 памятников природы регионального значения по 8 районам области (Арбажский, Кикнурский, Оричевский, Пижанский, Санчурский, Тужинский, Юрьянский, Яранский), представлен графический и иллюстративный материал, предложены меры по оптимизации сети ООПТ.

Закончена подготовка комплекта материалов к изданию Красной книги Кировской области. В результате данной работы получены информационные и иллюстративные материалы по видам животных, растений и грибов.

Проведены работы по подготовке карты-плана землеустроительного дела в электронном формате (ХМL файлы) по 1, 2, 3 зонам округа горно-санитарной охраны курорта "Нижне-Ивкино" Кировской области и осуществлена постановка данных зон на государственный кадастровый учет.

Проведены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию памятников природы регионального значения. На территории памятника природы «Озеро Лежнинское» обустроены туристические стоянки, костровища и сходы к воде. Установлены информационные стенды по периметру особо охраняемых природных территорий регионального значения: «Великорецкое» (Юрьянский район), «Окрестности села Рябово» (Зуевский район), «Котельничское местонахождение парейозавров» (Котельничский район), «Озеро Подборное» (Лебяжский район), «Озеро Холуново» (г. Киров). Установлен шлагбаум на границе с ООПТ «Котельничское местонахождение парейозавров».

Постановлением Правительства Кировской области от 08.11.2013 №234/733 создан памятник природы регионального значения «Озеро Слиньково» общей площадью 1893 га. Распоряжением Правительства РФ №1558-р образована охранная зона участка «Тулашор» государственного природного заповедника «Нургуш» площадью 17566,1 га. В результате произошло расширение сети особо охраняемых природных территорий Кировской области на 0,17 % и составило 3,47 % (416,7 тыс. га), превысив плановый показатель (3,4 %).

Проведено 230 контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников «Былина» и «Пижемский». Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченная контрольно-надзорными мероприятиями от общей площади ООПТ Кировской области составила 85,3 %.

В рамках природоохранной акции «Марш парков» проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию идей заповедного дела: экологические десанты, конкурсы.

В результате реализации программы в течение 2013 года были обустроены свалки ТБО в Немском, Опаринском и Уржумском районах. На свалках были выполнены работы по устройству двух скважин (фоновой и наблюдательной), строительству домика сторожа, ограждения объекта, разворотной площадки, шлагбаума.

3.4. Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области».

Реализация ведомственной целевой программы "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" (далее-Программа) позволила обеспечить выполнение государственных функций по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Итогом реализации программы стало:

- сохранение численности основных видов охотничьих ресурсов (тыс. особей): учетные работы проводятся в настоящее время, информация о численности охотничьих ресурсов будет получена в апреле 2014 года;

- увеличение количества объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам: 79 единицы;

- обеспечение доли использования водных биологических ресурсов от выданной квоты: 47,87%;

- обеспечение охвата пользователей охотничьими ресурсами (объектов регионального контроля) мероприятиями по контролю за использованием охотничьих ресурсов: 23%;

- получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проектам ежегодных лимитов изъятия объектов животного мира.

4. Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения.

В 2013 году не вводились в эксплуатацию объекты капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения в сфере охраны окружающей среды.

5. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы

В целом показатели эффективности реализации государственной программы выполнены.

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2014 года составила 25 %.

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по состоянию на 01.01.2014 года 88,56%, или 89,02% к плану ввиду отсутствия заявлений со стороны водопользователей, с которыми планировалось заключить в 2013 году договоры водопользования и (или)  принять решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области по состоянию на 01.01.2014 г. составила  3,4%.

В 2013 году нарушения сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика отсутствовали.

В 2013 году обращения юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченные при рассмотрении принятыми административными мерами отсутствовали.

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка на 01.01.2014 г. составила 100%.

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов к концу 2013 года составило 14 единиц.

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов в 2013 году составила 8,56%.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, к концу 2013 года составила 65,1%.

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, за период реализации Государственной программы в 2013 году составило 2 единицы.

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности к концу 2013 составила 17,8%.

Численность основных видов охотничьих ресурсов к концу 2013 года составила:

лося – 27,7 тыс. особей,

кабана - 9,7 тыс. особей,

медведя - 6,3 тыс. особей

Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты на 01.01.2014 года составила 47,9%.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 2 к годовому отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

В течение 2013 года вносились изменения в государственную программу в  связи с  перераспределением объемов финансирования, со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям, с корректировкой целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

Информация о количестве изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, причины внесения изменений отображена в приложении № 3 к годовому отчету.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Целесообразно продолжить реализацию данной государственной программы в течение 2014 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к годовому отчету |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет за 2013 год об исполнении плана реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы, сроки реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов1) за 2013 год (тыс. рублей) |  | Фактичес-кие расходы 2) за 2013 год (тыс. рублей) |  | Отноше-ние фактичес-ких расходов к оценке расходов (в %) |  |  | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)3) |
|  |  |  |  | начало реализа-ции | оконча-ние реализа-ции | начало реализа-ции | оконча-ние реализа-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы | Албегова А.В. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области |  | ежегодно 01.01.13 | ежегодно до 31.12.13 | ежегодно 01.01.13 | ежегодно до 31.12.13 |  | Всего | 280292,30 |  | 238491,48 |  | 85,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 47762,50 |  | 34580,56 |  | 72,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 157220,10 |  | 114082,66 |  | 72,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5098,60 |  | 5098,31 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 70211,10 |  | 84729,95 |  | 120,68 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" в 2013- 2020 годах", в том числе: | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области |  | ежегодно 01.01.13 | ежегодно до 31.12.13 | ежегодно 01.01.13 | ежегодно до 31.12.13 |  | Всего | 42744,40 |  | 32949,70 |  | 77,09 |  |  | Введено в эксплуатацию 1 ГТС, приведены в безопасное техническое состояние 2 ГТС. Повышена эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных путем приведения к безопасному техническому состоянию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 26544,40 |  | 16950,39 |  | 63,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12220,30 |  | 12019,91 |  | 98,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3979,70 |  | 3979,41 |  | 99,99 |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1095,80 |  | 895,53 |  | 81,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 469,70 |  | 469,70 |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция гидроузла на р. Зеквай у д. Зимник Кильмезского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6456,80 |  | 6456,80 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 778,30 |  | 778,29 |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла на р. Идык у д. Пестерево Кильмезского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1660,90 |  | 1660,85 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 711,90 |  | 711,79 |  | 99,98 |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песковка в пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 12187,50 |  | 12187,46 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 314,60 |  | 314,60 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 733,90 |  | 733,81 |  | 99,99 |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14356,90 |  | 4762,93 |  | 33,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 100,30 |  | 100,27 |  | 99,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 194,80 |  | 194,80 |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в пгт. Нема Немского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1249,00 |  | 1249,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 536,00 |  | 536,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 223,10 |  | 223,10 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 199,60 |  | 199,55 |  | 99,97 |  |  |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 594,50 |  | 594,46 |  | 99,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 254,80 |  | 254,77 |  | 99,99 |  |  |  |
| 1.9 | Текущий ремонт откоса берегоукрепления р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 525,30 |  | 525,30 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,70 |  | 100,70 |  | 100,00 |  |  |  |
| 2 | Областная целевая программа «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 - 2017 годов | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  | Всего | 35074,00 |  | 49592,85 |  | 141,39 |  |  | В сравнении с 2012 годом на 0,87 млн. куб. метров увеличился объем сброса загрязненных без очистки сточных вод. На 1,7% увеличилась доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых сточных вод. Ухудшение показателей несмотря на проведенные мероприятия объясняется тем, что внедряемые технологии очистки не позволяют очистить сточные воды до нормативного качества ввиду несоизмеримо жестких нормативов качества (ПДК рыб-хоз), применяемых к сточным водам. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 35074,00 |  | 49592,85 |  | 141,39 |  |  |  |
| 3 | Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы | Лобанова Н.Л. - консультант отдела ругулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  | Всего | 44124,40 |  | 44124,38 |  | 100,00 |  |  | Основные показатели эффективности реализации программы выполнены на 100%. - количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов – 2 единицы; - количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов – 14 единиц; - доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов – 8,56 %; - доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов – 8 %; - количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение в сфере обращения с отходами – 10 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7868,40 |  | 7868,38 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1118,90 |  | 1118,90 |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 35137,10 |  | 35137,10 |  | 100,00 |  |  |  |
| 4 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области" | Женихова О.В. - заместитель главы департамента экологии и природопользования Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  | Всего | 133589,70 |  | 87643,65 |  | 65,61 |  |  | Осуществлен региональный государственный экологический надзор; проведена единая государственная политика в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечена экологическая безопасность; обеспечено государственное регулирование отношений в сфере недропользования; обеспечено государственное регулирование в области водных отношений; осуществлено государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения; обеспечено безопасное обращение с отходами. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 15025,00 |  | 11439,87 |  | 76,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 118564,70 |  | 76203,77 |  | 64,27 |  |  |  |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" | Бушменёв В.А.- начальник управления охраны и использования животного мира Кировской области |  | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  | Всего | 24759,80 |  | 24180,90 |  | 97,66 |  |  | В 2013 году направлено 16 исковых заявлений о возмещении вреда причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП. Сумма по исковым претензиям составила 510 000 рублей, из них оплачено 305 000 рублей, 205 000 рублей находится в стадии взыскания. 8 Осуществление и организация разрешительной деятельности. Управлением обеспечено использование объектов животного мира и выдано более 73 тыс. бланков разрешений и немногим менее 6 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях осуществления любительской и спортивной охоты. В целях проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов на закрепленных территориях охотпользователям выдано 280 бланков разрешений, по выданным охотпользователями разрешениям добыто 3 медведя, 57 лисиц, 13 волков, 1 енотовидная собака. За прошедший год выдано более 2,3 тыс. охотничьих билетов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6193,10 |  | 6190,30 |  | 99,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18566,70 |  | 17990,60 |  | 96,90 |  |  |  |
|  | Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 13 , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) В соответствии с государственной программой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Результат реализации мероприятия государственной программы: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к годовому отчету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы, сроки реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей |  |  |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год1) |  | 2013 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 |  | Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  | процентов |  | 25 |  | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 1.2. |  | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количествапользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование |  |  |  | процентов |  | 88,21 |  | 99,48 | 88,56 | 89,02 | Отсутствие заявлений со стороны водопользователей, с которыми планировалось заключить в 2013 году договоры водопользования и (или) принять решения о предоставлении водного объекта в пользование. Мотивированные отказы в предоставлении водных объектов в пользование. |  |
| 1.3. |  | Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области |  |  |  | процентов |  | 3,3 |  | 3,4 | 3,47 | 102,06 |  |  |
| 1.4. |  | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и обоснованных жалоб заказчика |  |  |  | процентов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| 1.5. |  | Количество обращений юридических лиц и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами |  |  |  | процентов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| 1.6. |  | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | 100,00 |  |  |
| 1.7. |  | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов |  |  |  | единиц |  | 11 |  | 14 | 14 | 100,00 |  |  |
| 1.8. |  | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов |  |  |  | процентов |  | 8,09 |  | 8,56 | 8,56 | 100,00 |  |  |
| 1.9. |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях |  |  |  | процентов |  | 65,1 |  | 65,1 | 65,1 | 100,00 |  |  |
| 1.10. |  | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |  |  | километров |  | 0,218 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| 1.11. |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 | 2 | 100,00 |  |  |
| 1.12. |  | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |  |  |  | процентов |  | 10,7 |  | 17,8 | 17,8 | 100,00 |  |  |
| 1.13. |  | Численность основных видов охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 |  | Лось |  |  |  | тыс. особей |  | 29 |  | 29 | 27,7 | 95,52 |  |  |
| 1.13.2. |  | Кабан |  |  |  | тыс. особей |  | 8,5 |  | не более 9 | 9,7 | 92,80 |  |  |
| 1.13.3 |  | Медведь |  |  |  | тыс. особей |  | 6,6 |  | 6,4 | 6,3 | 98,44 |  |  |
| 1.14. |  | Доля использованных водных биологических ресурсов от выданной квоты |  |  |  | процентов |  | 50,8 |  | 20 | 47,87 | 239,35 |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" в 2013- 2020 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негатиыного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территория |  |  |  | процентов |  | 66,2 |  | 65,1 | 65,1 | 100,00 |  |  |
| 2.2. |  | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |  |  |  | процентов |  | 0,218 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| 2.3. |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  | единиц |  | 2 |  | 2 | 2 | 100,00 |  |  |
| 2.4. |  | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |  |  |  | процентов |  | 10,7 |  | 17,8 | 17,8 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1) Приводится фактическое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к годовому отчету |  |  |  |  |  |
| Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 31.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы, срок реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта |  | Дата принятия | Номер |  | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 |  | 29.04.2013 | 207/250 |  | Перераспределяются объемы финансирования из областного бюджета между мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Подпрограмма), областной це-левой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и по-требления на территории Кировской области» на 2012 - 2017 годы» и ведомст-венной целевой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области». В соответствии с изменениями объемов финансирования мероприятий проведена корректировка по следующим показателям эффективности реализации Подпрограммы: доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 |  | 03.07.2013 | 215/401 |  | Перераспределяются объемы финансирования из областного бюджета между мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Подпрограмма) и ведомствен-ной целевой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области». Откорректированы целевые показатели эффективности реализации Государственной программы. Уменьшение значения показателя «площадь лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения» в 2013-2015 гг. – 45098,04 га произошло в связи с уточнением площадей при проведении землеустроительных работ в отношении курорта регионального значения «Нижне-Ивкино» и утверждением уточненных площадей постановлением Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/78 «Об утверждении границ округа горно-санитарной охра-ны курорта регионального значения «Нижнее-Ивкино», при этом граница курорта осталась без изменения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 |  | 17.09.2013 | 227/250 |  | Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012№ 176/655» разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», которым вводится в действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей правовые основания для формирования государственных программ субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями постановления Пра-вительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализа-ции и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 |  | 26.11.2013 | 237/785 |  | Уменьшение объемов финансирования из областного бюджета Государственной программы связано со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям: подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2017 годы, ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области». Откорректированы целевые показатели эффективности реализации Государственной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 |  | 30.12.2013 | 242/971 |  | Уменьшение объемов финансирования из областного бюджета Государственной программы связано со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям: подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2017 годы, ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области», областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |