**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации региональной программы в области обращения**

**с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,**

**на территории Кировской области в 2023 году**

*По мероприятию «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)».*

На территории Кировской области в 2023 году создано 568 контейнерных площадок накопления ТКО в 41 муниципальном образовании. Освоено – 48 438,73 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 2 806,74 тыс. рублей.

*По мероприятию «Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО».*

Региональным оператором АО «Куприт» (далее – АО «Куприт») закуплено 1451 контейнеров и бункеров на общую сумму 21 019,65 тыс. рублей. Обеспечено содержание (ремонт) контейнеров и бункеров на сумму 6 608,91 тыс. рублей.

*По мероприятию «Расширение и обновление мусоровозного парка».*

АО «Куприт» приобретен мусоровоз – мойка на общую сумму 16 168,98 тыс. рублей. Осуществлена модернизация (переоборудование) устаревшего мусоровоза с целью оказания услуг по транспортированию отходов бункерами на сумму 990,00 тыс. рублей.

*По мероприятию «Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения».*

От населения принято 25363 шт. ртутьсодержащих ламп и 68529 шт. отработанных источников малого тока (батареек) с последующей их передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.

*По мероприятию «Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с ТКО».*

В 2023 году акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» (далее – АО «Вятавтодор») представлено 2 отчета о реализации мероприятий инвестиционной программы в области обращения с ТКО.

*По мероприятию «Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов обращения с ТКО».*

В 2023 году на строительство комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный») заключен государственный контракт от 24.10.2023 № 294 между КОГКУ «Единый заказчик» и единственным поставщиком АО «Передовые проектные решения».

Земельный участок под строительство комплексного объекта по обращению с ТКО (КПО «Центральный») определен, оформлен в областную собственность. На срок исполнения государственного контракта земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование АО «Передовые проектные решения» согласно договору от 09.11.2023 № 9/2023.

В настоящее время проведены инженерные изыскания, полевые работы и топографическая съемка земельного участка планируемого объекта, начаты проектные работы.

В целях строительства комплексных объектов по обращению с ТКО в Яранском и Вятскополянском районах, мусоросортировочных станций в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе определены и поставлены на кадастровый учет земельные участки. В настоящее время в Лузском муниципальном округе ведутся работы по переводу земельного участка из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности…».

Контракты на разработку проектной документации по всем вышеуказанным 4 объектам заключены. В 2023 году проведены инженерные изыскания, ведется проектирование.

*По мероприятию «Передача акционерному обществу «Вятские автомобильные дороги» проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона ТКО для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района» (далее – проектно-сметная документация).*

АО «Вятавтодор» в доход областного бюджета перечислена компенсация в размере 1 302,51 тыс. рублей за полученную проектно-сметную документацию.

*По мероприятию «Строительство межмуниципального полигона ТКО для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района (далее – межмуниципальный полигон ТКО)».*

В 2023 году завершены работы по 2 этапу строительства межмуниципального полигона ТКО. Администрацией Ленинского городского поселения выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.11.2023 № 43-1054307526778-03-2023. Фактические расходы составили 36 567,46 тыс. рублей.

*По мероприятию «Разработка проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Уржумском районе Кировской области».*

Проектная документация «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Уржумском районе Кировской области» разработана. Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. Фактически освоено 3 531,30 тыс. рублей, из них 3 354,74 тыс. рублей – средств областного бюджета, 176,57 тыс. рублей – средств местного бюджета.

*По мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства».*

Ликвидировано 45 исторически сложившихся поселенческих свалок ТБО в 22 муниципальных образованиях Кировской области. Очищено 72 га земель. Освоено 55 390,23 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6 722,94 тыс. рублей.

*По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области».*

На территориях г. Кирова, Белохолуницкого, Кирово-Чепецкого, Нагорского, Омутнинского, Слободского, Юрьянского районов Кировской области ликвидировано 64 несанкционированные свалки на землях лесного фонда общим объемом 4555,63 куб. метров. Фактические расходы областного бюджета составили 10 446,94 тыс. рублей.

*По мероприятию «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации».*

За 2023 год выявлено 464 несанкционированных свалок и навалов отходов общей площадью 27,35 га. С учетом ранее выявленных свалок и навалов отходов ликвидировано 435 несанкционированных свалок и навалов общей площадью 41,08 га.

*По мероприятию «Осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в том числе ТКО».*

По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов министерством охраны окружающей среды Кировской области в администрации муниципальных образований направлено 406 материалов с требованием по их ликвидации.

*По мероприятию «Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами».*

Подготовлено 145 информационных повода, которые опубликованы на официальном сайте Правительства Кировской области, на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также на страницах в социальных сетях.

*По мероприятию «Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО».*

В 2023 году в рамках Всероссийской акции «Зеленая Весна» проведен 5021 субботник в 37 районах области. Всего собрано 4292 тонны мусора. Общее количество участников акции составило 71616 человек.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» проведено 1617 субботников, вывезена 1431 тонна мусора. Всего в акции приняло участие 104154 человек.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» проведено 105 субботников на водных объектах с участием 1652 жителей области. Совместными усилиями собрали и вывезли 218 тонн  отходов. Общая протяженность очищенных берегов составила порядка 281 км.

Регулярно, в течение года, АО «Куприт» проводилась акция по сбору вторсырья  «Экомобиль».

*Целевые показатели региональной программы на 2023 год выполнены.*

Доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в результате хозяйственной и иной деятельности, в 2023 году составила 46,7% или 100% к плану.

Подготовлено 145 информационных поводов по вопросам обращения с отходами, что составляет 170,6% к плану.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_