**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации региональной программы в области обращения**

**с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,**

**на территории Кировской области в 2022 году**

*По мероприятию «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)».*

В 29 муниципальных образованиях Кировской области в 2022 году создано 607 контейнерных площадок накопления ТКО. Освоено - 39 981,98 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2 360,94 тыс. рублей.

*По мероприятию «Приобретение контейнеров для ТКО».*

Региональным оператором АО «Куприт» закуплено 2036 контейнеров на сумму 17 840,32 тыс. рублей. Обеспечено содержание (ремонт) контейнеров и бункеров на сумму 4 890,45 тыс. рублей.

*По мероприятию «Расширение и обновление мусоровозного парка».*

АО «Куприт» приобретены 3 единицы специализированной техники на общую сумму 24 609,15 тыс. рублей.

*По мероприятию «Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения».*

От населения принято 10657 шт. ртутьсодержащих ламп и 6338 шт. отработанных источников малого тока (батареек) с последующей их передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.

*По мероприятию «Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с ТКО».*

В 2022 году АО «Вятавтодор» представлено 2 отчета о реализации мероприятий инвестиционной программы в области обращения с ТКО.

*По мероприятию «Проектирование комплексного объекта обработки, утилизации и размещения ТКО».*

В связи с длительным поиском земельного участка работы по проектированию комплексного объекта обработки, утилизации и размещения ТКО перенесены с 2022 года на 2023 год.

*По мероприятию «Передача акционерному обществу «Вятские автомобильные дороги» проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона ТКО для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района» (далее – проектно-сметная документация).*

Акционерным обществом «Вятские автомобильные дороги» в доход областного бюджета перечислена компенсация в размере 2600,00 тыс. рублей за полученную проектно-сметную документацию.

*По мероприятию «Строительство межмуниципального полигона ТКО для Свечинского муниципального округа и Шабалинского района (далее - межмуниципальный полигон ТКО)».*

АО «Вятавтодор» построена и введена в эксплуатацию подъездная автодорога к полигону. Затраты составили 20 664,87 тыс. рублей. Начато строительство 2 этапа полигона: проведена закупка материалов, выполнены подготовительные работы. Стоимость работ составила 464,21 тыс. рублей. В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлены работы по устройству дренажа, дождевой канализации и укладке бентонитовых матов. Срок сдачи объекта перенесен на 2 квартал 2023 года.

*По мероприятию «Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (далее – ГРОНВОС)».*

Выявлены и включены в ГРОНВОС 2 свалки (г. Малмыж, г. Луза).

*По мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства».*

Ликвидировано 37 исторически сложившихся поселенческих свалок ТБО в 21 муниципальном образовании Кировской области. Освоено 41 604,71 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 3 025,79 тыс. рублей.Очищено 47 га земель.

*По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области».*

На территориях г. Кирова и Кирово-Чепецкого, Мурашинского, Нагорского, Омутнинского, Слободского, Юрьянского районов Кировской области ликвидировано 33 несанкционированные свалкина землях лесного фонда общим объемом 6 276,5 куб. метров. Фактические расходы областного бюджета составили 14 787,58 тыс. рублей.

*По мероприятию «Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации».*

За 2022 год выявлено 370 несанкционированных свалок и навалов отходов общей площадью 39,22 га, из них ликвидировано 278 несанкционированных свалок общей площадью 37,86 га.

*По мероприятию «Проведение региональных надзорных мероприятий по предупреждению причинения экологического вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий».*

По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов в администрации муниципальных образований направлены 287 материалов с требованием по их ликвидации.

*По мероприятию «Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами».*

Подготовлено 93 информационных повода, которые опубликованы на официальном сайте Правительства Кировской области, на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также на страницах в социальных сетях.

*По мероприятию «Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО».*

Состоялся областной экофестиваль «Зеленая среда», в котором участвовало порядка 340 детей. В честь Всемирного дня охраны окружающей среды на 6 площадках города организована всероссийская акция «Марафон зеленых дел», в котором приняло участие порядка 1000 жителей. В мкр. Лянгасово и в г. Слободском прошел областной фестиваль «Зеленая суббота». Участие в фестивале приняло порядка 350 человек. В Александровском саду г. Кирова прошел первый региональный фестиваль «Зеленый экофест», участие в котором приняло порядка 700 человек.

*Целевые показатели региональной программы на 2022 год выполнены.*

Доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в результате хозяйственной и иной деятельности, в 2022 году составила 31,4% или 100% к плану.

Подготовлено 93 информационных повода по вопросам обращения с отходами, что составляет 109,4 % к плану.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_