ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2016 году государственной программы Кировской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы

1. Общая характеристика.

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.

Основные направления реализации государственной программы в отчетном году:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, повышение безопасности гидротехнических сооружений;

- улучшение качественного состояния поверхностных водных объектов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, ликвидация накопленного экологического ущерба и восстановление природных систем, рациональное природопользование и развитие отрасли переработки вторичных ресурсов, улучшение качества жизни населения и комфортности среды проживания, благоприятное состояние окружающей среды;

- улучшение качества окружающей природной среды, формирование экологически ориентированной экономики, удовлетворение текущего и перспективного спроса экономики области на минеральное сырье и повышение уровня региональной геологической изученности области;

- охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор за объектами животного мира и средой их обитания, осуществлением полномочий по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Соисполнитель государственной программы в отчетном году – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

2. Описание результатов реализации государственной программы в отчетном году.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» в 2013 - 2020 годах:

разработаны две проектно-сметные документации: по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района и на капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области. Получены положительные заключения госэкспертизы.

закончены работы по капитальному ремонту гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области. В результате предотвращен материальный ущерб в размере 46,3 млн. рублей, защищено 12 индивидуальных жилых домов и территория Климковского психоневрологического интерната.

В рамках отдельного мероприятия «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области». По мероприятиям, направленным на воспроизводство охотничьих ресурсов на территории  общедоступных охотничьих угодий шести муниципальных образований области проведен посев кормовых полей на общей площади 73 га.

В общедоступных охотничьих угодьях шести районов Кировской области выполнены мероприятия по подкормке охотничьих ресурсов и улучшению кормовых условий среды обитания путем выкладки 13,8 тонн зерновых кормов.

Для целей связанных с осуществлением охоты в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области гражданам и юридическим лицам организована выдача разрешения на добычу пушных животных и птиц, копытных, медведя.

В целях проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях области и общедоступных охотничьих угодьях, по выданным охотпользователям разрешениям добыто 196 лисиц, 34 волка, 100 енотовидных собак.

На территории охотугодий Кировской области организованы и проведены зимние маршрутные учеты.

Организованы и проведены учеты численности кабана на 538 подкормочных площадках.

Осуществлена выкладка оральной вакцины против бешенства плотоядных на территории общедоступных охотничьих угодий Кировской области в количестве 87900 доз.

В течение отчетного периода проводились мероприятия по профилактике и пресечению нарушений природоохранного законодательства, в том числе собрания с охотпользователями и охотколлективами по организации охраны охотугодий, по охране водных биологических ресурсов, рейды по выявлению случаев браконьерства в сфере охоты, по охране водных биологических ресурсов (выявлено 142 нарушений Правил рыболовства).

Принято 57 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов. За отчетный период по 7 случаям ДТП возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам составило 280 тыс. рублей.

Выявлено 285 административных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, привлечено к ответственности 188 физических лиц, 7 должностных лиц и 2 юридических лица. Наложено штрафов на сумму 359,8 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 297,2 тыс. рублей. Предъявлено исков на сумму 266,9 тыс. рублей. За отчетный период взыскано по искам 209,9 тыс. рублей.

Реализован комплекс мероприятий направленный на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов:

выполнена работа по однократной очистке береговых полос водных объектов рыбохозяйственного значения по длине береговой линии общей протяженностью 19,7 км, шириной 20 метров в Ленинском районе Город «Киров», Кирово-Чепецком муниципальном районе и Юрьянском муниципальном районе Кировской области;

проведена однократная очистка водных объектов от брошенных орудий лова произведена на площади 340 га.

В рамках отдельного мероприятия «Охрана водных объектов» на территории области осуществляется мероприятие по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории. Реализация данного мероприятия ведется за счет собственников объектов.

В отчетном году выполнен капитальный ремонт очистных сооружений, реконструкция (модернизация) очистных сооружений, строительство очистных сооружений.

В рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений:

- организована выдача разрешительных документа о предоставлении прав пользования водными объектами;

- выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Молома в границах Кировской области специальными информационными знаками (31 знак), на реке Омутная с Омутнинским водохранилищем в Кировской области (8 знаков);

- завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Кумёна и Кумёнском водохранилище в Кировской области, на реках Просница и Малая Просница в Кировской области, реках Пижма и Немда в границах Кировской области, на реке Юрья (0-14 км. от устья) с притоком реки Чумовица в Юрьянско районе Кировской области, на реке Сандаловка (8,5-26 км от устья) с учетом Столбовского пруда, реке Никулинка (7-32 км от устья), реке Плоская (7-14 км от устья), реке Люльченка (0-11 км от устья) и реке Пагинка в Кировской области специальными информационными знаками;

- начаты работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Воя, Ноля и Кырчанка (0-13 км от устья) с притоком Прямик в Кировской области (мероприятие переходящее, окончание в 2017 году).

Проводится камеральная проверка выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документами, по ежеквартальным отчетам предприятий.

Обеспечено ведение государственного мониторинга водных объектов.

Проведено обследований участков водоохранных зон рек Вятка (в дер. Гольцы, г. Слободской, Нововятский район г. Кирова), Медянка (пос. Мурыгино), Пижма и Вятка (г. Советск), Тойменка (Вятскополянский район), Белохолуницкое и Омутнинское водохранилища общей протяженностью 39,68 км.

Проведено обследование состояния берегов рек Вятка (в дер. Гольцы), Медянка (пос. Мурыгино), Тойменка (Вятскополянский район), Белохолуницкое и Омутнинское водохранилища общей протяженностью 24,55 км и обследование дна Пижма (г. Советск).

Проведены обследования 31 потенциально-опасных ГТС водохранилищ и прудов, не имеющих собственника, а также одного защитного ГТС с визуальной оценкой их состояния.

В рамках отдельного мероприятия «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» продолжена работа по наполнению регионального кадастра отходов производства и потребления, ведется сбор данных, необходимых для управления в области обращения с отходами производства и потребления.

В целях приведения законодательных актов Кировской области, действующих в сфере охраны окружающей среды, в соответствие с законодательством Российской Федерации, разработан и прошел первое чтение в Законодательном Собрании Кировской области проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области» вносящий изменения в законы области «Об охране окружающей среды на территории Кировской области», «Об отходах производства и потребления в Кировской области», «Об охране атмосферного воздуха на территории Кировской области».

Принято 203 заявления об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Рассмотрено 178 комплекта документов. Принято 117 решений об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 56 решений об отказе в установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Три пакета документов не прошли проверку по комплектности. Два пакета возвращены без рассмотрения по заявлению заявителей.

Разработана и утверждена распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области». Территориальная схема включает сведения об объектах, необходимых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, а также о местах их расположения.

Продолжена реализация проекта по модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области. Инвестором реализованы мероприятия по организации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Приобретены евроконтейнеры для сбора ТБО и контейнеры для раздельного сбора отходов.

В рамках отдельного мероприятия «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» осуществлен государственный мониторинг окружающей среды:

проведены мониторинговые исследования атмосферного воздуха на территории города и области (перекрёстки автомагистралей), почв в местах размещения отходов, водных объектов в местах выпусков сточных вод, снега, поверхностной воды в период весеннего половодья, а также по обращениям граждан с жалобами на состояние окружающей среды. По результатам наблюдений, в случае наличия превышений, подготовлена и направлена информация для принятия мер в органы государственного надзора;

в режиме реального времени обеспечено ведение мониторинга за содержанием хлористого водорода в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений, за отчетный период превышений не зарегистрировано, информирование населения о данных мониторинга ведется регулярно;

проведены наблюдения за состоянием окружающей среды в районе расположения Кильмезского захоронения ядохимикатов. Результаты проводимого мониторинга показывают, что загрязнение окружающей среды вокруг площадки захоронения в пределах нормы. Это обуславливает необходимость продолжения постоянных непрерывных наблюдений за состоянием окружающей среды в районе Кильмезкого захоронения ядохимикатов.

Проведен анализ эффективности мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляемых предприятиями области, в периоды неблагоприятных метеорологических исследований (далее – НМУ) за 2015 год. По результатам анализа сделан вывод об эффективности проведенных предприятиями необходимых мероприятий в периоды НМУ. Подготовлен региональный доклад «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2015 году».

Продолжена выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Организовано и обеспечено осуществление регионального государственного экологического надзора.

Общее количество проверок, проведенных министерством в 2016 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, составило – 324, из них 198 плановых и 126 внеплановых, по результатам 199 проверок министерством выявлены административные правонарушения, к административной ответственности привлечено 166 лиц, назначено штрафов на сумму 2795 тысяч рублей, поступило в бюджет 2713 тысяч рублей.

В соответствие со статьей 26.1 Федерального Закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» введены «надзорные каникулы», в результате которых, 157 проверок в установленном порядке исключены из плана проверок на 2016 год, в связи с отнесением проверяемых субъектов к субъектам малого предпринимательства.

За отчетный период поступило 84 заявлений на утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, на территории Кировской области. Утверждено 32 проекта, по 52 проектам отказано в утверждении.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду проводилась экологическая экспертиза объектов находящихся в границах полностью или частично в границах ООПТ регионального значения при их дальнейшей реализации.

В течение отчетного периода население области обеспечивалось информацией о состоянии окружающей среды. Подготовлено 656 информационных поводов, в том числе 38 телепередач «Природоведение». Организовано взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой информации  по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирования экологической культуры населения.

Проведен областной смотр «За наибольший вклад в проведение Дней защиты – 2016», областной конкурс экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн», региональные этапы всероссийских акций «Вода России», «Зеленая весна».

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования» составлен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых области, получены информационно-аналитические материалы по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы области.

Объявлены и проведены аукционы на право пользования участками недр местного значения, выдано 137 лицензии с целью добычи подземных вод и 7 в целях геологического изучения, разведки и добычи и(или) разведки и добычи ОПИ, внесено изменений в 22 действующих лицензий, досрочно прекращено право пользования недрами по 19 лицензиям, выдано 1 разрешение на использование подземных вод для собственных нужд, ведется администрирование доходов областного бюджета.

Осуществлена работа экспертной комиссии, по результатам заседаний которой подготовлены заключения об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.

Подготовлено и согласовано в установленном порядке 3 перечня участков недр местного значения, разработано 8 проектов нормативно-правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства. Подготовлено и выдано 16 горноотводных актов, согласовано 6 актов ликвидации (консервации) объектов недропользования, 43 проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Рассмотрено и согласовано 8 технических проекта подготовки участков недр местного значения и 3 норматива потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, подготовлены соответствующие решения.

В рамках информационного обеспечения развития и использования минерально-сырьевой базы области актуализирована база данных (ГИС Геолинк) по водозаборным скважинам области.

Проведены ежемесячные гидрорежимные наблюдения за состоянием подземных вод (40 замеров уровня и температуры), вскрытых 5-ю наблюдательными скважинами Кировского опытно-промышленного полигона.

В области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения продолжены работы по ведению Красной книги Кировской области.

Подготовлены информационные материалы и проведены заседания Комиссии по Красной книге Кировской области. По результатам которых подготовлен проект нормативного правового акта «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного, растительного мира, занесенным в Красную книгу Кировской области».

По обеспечению охраны территорий государственных природных заказников регионального значения («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») проведено 280 рейдов наземного патрулирования.

Разработаны и согласованы 6 проектов нормативно правовых актов Правительства Кировской области (в настоящее время вступили в силу) в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Проведены мероприятия в рамках природоохранной акции «Марш                  парков» – 2016: конкурс фотографий «Сохраним природное наследие Кировской области» и конкурс на лучшую публицистическую работу «Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие родного края!», а также экологические десанты по очистке и обустройству особо охраняемых природных территорий (спонсорские средства).

В рамках отдельного мероприятия «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области».

Проектно-сметная документация разработана. Получены положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть и проектные изыскания и по оценке достоверности определения сметной стоимости.

Проектная документация принята и утверждена приказом министерства охраны окружающей среды Кировской области от 07.10.2016 № 311. Проектная и рабочая документация в полном объёме передана в министерство строительства и ЖКХ Кировской области, как соисполнителю мероприятия по строительству полигона.

3. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году.

Источники финансирования реализации государственной программы: федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования государственной программы из всех источников в 2016 году составил 139 960,50 тыс. рублей или 106,7% к плану, в т.ч:

из федерального бюджета – 28 906,52 тыс. рублей или 98,63% к плану;

из областного бюджета – 78 046,48 тыс. рублей или 99,64% к плану;

из местных бюджетов – 1 678,16 тыс. рублей или 100% к плану;

внебюджетные источники – 31 329,34 тыс. рублей или 146,31% к плану.

Средства федерального бюджета привлекались в рамках следующих программ:

Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;

Государственная программа Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения».

Высокий процент освоения по внебюджетным источникам связан с выполнением предприятием АО «Красный якорь» капитального ремонта биофильтров очистных сооружений, что не было запланировано по направлению капитальный ремонт очистных сооружений и объектов водоотведения. А также перевыполнением годового плана по строительству установки очистки промливневых сточных вод ООО «ГалоПолимер» г. Кирово-Чепецк.

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2016 год об исполнении плана реализации государственной программы» (Приложение № 1 к аналитической записке).

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

В целом показатели эффективности реализации государственной программы выполнены.

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2017 года составила 25 %, т.е. 100% к плану.

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования  водными объектами  на  основании

договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по состоянию на 01.01.2017 года 92,96 % или 93,91% к плану. Отклонение от плановых значений связано с отсутствием заявлений со стороны водопользователей.

Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области по состоянию на 01.01.2016 составила 2,89%, или 100% к плану.

В 2016 году нарушения сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика, отсутствовали.

Обращения юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченные при рассмотрении принятыми административными мерами, отсутствовали.

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка на 01.01.2017 г. составила 100%.

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов в 2016 году составила 34,1% или 100% к плану.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, составила 66,2% или 100% к плану.

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в 2016 году, составило – 1 ед. или 100% к плану.

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности составила 28,6% или 100% к плану.

Численность основных видов охотничьих ресурсов составила: лося – 29,9 тыс. особей, кабана – 5,3 тыс. особей, медведя – 6,5 тыс. особей.

Освоение доли использования водных биологических ресурсов от выданной квоты на 01.01.2017 года составила 100%.

Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде составила 1,2% или 60% к плану. Невыполнение показателя связано с отсутствием заявителей для получения государственных услуг в электронной форме.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 2 к аналитической записке.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

На ход реализации государственной программы повлияло

- наличие неиспользованных остатков бюджетных средств.

Неиспользованный остаток сложились в результате экономии по результатам проведения торгов по определению и закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных на реках Кировской области и ввиду не предоставления водопользователем пакета документов для заключения договора водопользования в 2016 году.

Не исполнен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Инвентаризация общедоступных охотничьих угодий с установленным запретом охоты в Белохолуницком, Нагорском районах Кировской области» в связи с отказом исполнителя от выполнения работ. Принято решение об одностороннем отказе исполнения государственного контракта.

- уменьшение лимитов финансирование мероприятий.

Министерством разработана и утверждена проектная и рабочая документация по объекту «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области», и передана для реализации соисполнителю мероприятия – министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (КОГКУ «Управление капитального строительства»). Планировалось начать строительство объекта в 2016 году. В связи с уменьшением лимитов финансирования средства на реализацию мероприятия были сняты. Строительство объекта начать не удалось.

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Реализацию государственной программы целесообразно продолжить в течение 2017 года.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», расширением полномочий Правительства Кировской области в области обращения с отходами в части разработки, утверждении и реализации региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, реализации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, получения субсидий из федерального бюджета на финансирование работ по обращению с отходами, в том числе ликвидации накопленного экологического ущерба от размещения отходов возникла необходимость внесения в государственную программу Подпрограммы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области на 2017 – 2027 годы (далее – Подпрограмма в области обращения с отходами). Реализация отдельных мероприятий «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» и «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области» будет осуществляться в рамках Подпрограммы в области обращения с отходами.

В течение 2016 года вносились изменения в государственную программу в  связи с перераспределением объемов финансирования, со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям, с корректировкой целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

Информация о количестве изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, причины внесения изменений отображена в приложении № 3 к аналитической записке.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет за 2016 год об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2016 год (тыс. руб.) | Фактические расходы за 2016 год (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы | Албегова А.В.– и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области |  |  |  |  | всего | 131173,44 | 139960,50 | 106,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 29308,80 | 28906,52 | 98,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 78326,00 | 78046,48 | 99,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1678,16 | 1678,16 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21860,48 | 31329,34 | 143,31 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 - 2020 годы | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области |  |  |  |  | всего | 6573,76 | 6573,76 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 555,70 | 555,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4339,90 | 4339,90 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1678,16 | 1678,16 | 100,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция гидротехнических сооружений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 587,50 | 587,50 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 411,20 | 411,20 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 176,30 | 176,30 | 100,00 |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 01.01.2015 | 01.05.2016 | всего | 587,50 | 587,50 | 100,00 | Проект по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 411,20 | 411,20 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 176,30 | 176,30 | 100,00 |  |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 28.08.2015 | 31.12.2016 | 28.08.2015 | 31.12.2016 | всего | 5986,26 | 5986,26 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 555,70 | 555,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3928,70 | 3928,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1501,86 | 1501,86 | 100,00 |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.09.2015 | 31.12.2016 | 11.09.2015 | 31.12.2016 | всего | 1536,26 | 1536,26 | 100,00 | Выполнены работы по ремонту трубчатого водопропускного сооружения по восстановлению сифонного водовыпуска, по дренажу плотины и каптажу родника.. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 555,70 | 555,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 813,70 | 813,70 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 166,86 | 166,86 | 100,00 |  |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 24.03.2016 | 31.12.2016 | всего | 4450,00 | 4450,00 | 100,00 | Проект по капитальному ремонту гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3115,00 | 3115,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1335,00 | 1335,00 | 100,00 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области» | Абашев Т.Э. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | всего | 31418,60 | 30753,21 | 97,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17366,00 | 16970,11 | 97,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14052,60 | 13783,10 | 98,08 |  |
| 2.1. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Абашев Т.Э. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 77,90 | 77,90 | 100,00 | Выполнена НИР «Мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Слободского района Кировской области». |
| 2.2. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Абашев Т.Э. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 128,40 | 128,40 | 100,00 | Выполнены работы по очистке береговой полосы 19,7 км от мусора, объектов рыбохозяйственного назначения и очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) на 340 га. |
| 2.3. | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов | Андреев М.Н. – начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 17159,70 | 16763,81 | 97,69 | Обеспечена охрана и использование охотничьих ресурсов. Выдано гражданам 3288 разрешений на пушных зверей и птиц, 90 разрешний на медведя, 224 разрешения на добычу копытных. Юридическим лицам выдано 52565 бланков разрешений, из них: 4250 на копытных; 551 на медведя, 35017 на птиц, 12747 на пушных. В целях проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов на закрепленных территориях охотпользователям выдано 502 бланка разрешений, по которым добыто 165 лисиц, 28 волков, 93 енотовидных собак. Принято 57 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов. За отчетный период по 7 случаям ДТП возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам составило 280 тыс. рублей. По мероприятиям, нап-равленным на воспроизводство охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий в Лузском, Малмыжском, Зуевском, Юрьянском, Верхошижемском, Богородском районах осуществлен посев кормовых полей на общей площади 73 га .В Богородском, Верхошижемском, Вятско-Полянском, Кильмезском, Малмыжском, Свечинском районах выложено зерновых кормов общим весом 13,8 т. |
| 2.4. | Финансовое обеспечение КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» | Гильмияров А.Г. – директор КОКГУ «Центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 14052,60 | 13783,10 | 98,08 | Организованы и проведены маршрутные учеты на 3261 маршрутах. Организованы и проведены учеты численности кабана на 538 подкормочных площадках. Проведено 800 собраний с охотпользователями и охотколлективами на тему организации охраны охотугодий;организовано 196 выступлений в СМИ на тему соблюдения природоохранного законодательства; проведено 2539 рейдов по выявлению случаев браконьерства в сфере охоты.Организовано 320 рейдов по охране водных биологических ресурсов; выявлено 142 нарушений Правил рыболовства; на водоемах области обезврежено 1984 сетей общей длинной 79245 метров и 175 других орудий незаконного лова; из обезвреженных орудий лова в среду обитания выпущено 3026 экз. рыбы. |
| 3 | Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов» | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | всего | 26387,10 | 37030,42 | 140,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11387,10 | 11380,71 | 99,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15000,00 | 25649,71 | 171,00 |  |
| 3.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 11387,10 | 11380,71 | 99,94 |  |
| 3.1.1. | Организация проведения мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х | Заключено Соглашение от 03.03.2016 № МТ-54/40 о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций. Перечень мероприятий откорректирован и согласован 30.09.2016 . В Перечень включены 9 мероприятий, в том числе 2 мероприятия за счет экономии по результатам осуществления закупок. |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 10576,20 | 10574,76 | 99,99 | Выполнены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Кумёна и Кумёнском водохранилище в Кировской области, на реках Просница и Малая Просница в Кировской области, реках Пижма и Немда в границах Кировской области, на реке Юрья (0-14 км. от устья) с притоком реки Чумовица в Юрьянско районе Кировской области, на реке Сандаловка (8,5-26 км от устья) с учетом Столбовского пруда, реке Никулинка (7-32 км от устья), реке Плоская (7-14 км от устья), реке Люльченка (0-11 км от устья) и реке Пагинка в Кировской области. Начаты работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Воя, Ноля и Кырчанка (0-13 км от устья) с притоком Прямик в Кировской области (мероприятие переходящее, окончание в 2017 году). Выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Молома в границах Кировской области, на реке Омутная с Омутнинским водохранилищем в Кировской области специальными информационными знаками. |
| 3.1.3. | Мероприятия по заключению договоров водопользования, принятию решений о предоставлении водного объекта в пользование | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | федеральный бюджет | 810,90 | 805,95 | 99,39 | Подготовлено и выдано 90 разрешительных документов для предоставления прав пользования водными объектами |
| 3.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х | Проводится камеральная проверка выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документам, по ежеквартальным отчетам предприятий. |
| 3.3. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий проводится ежеквартально в рамках анализа отчетов, представляемых водопользователями. Информация о водопользователях, не выполнивших в установленные сроки мероприятия по установке приборов учета, а так же по доведению качества сточных вод до установленных нормативов, ежеквартально направляется в Управление Росприроднадзора по Кировской области и Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования. |
| 3.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х | Сформирован и направлен отчет по ведению государственного мониторинга водных объектов за 2015 год в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов. Ведется постоянный мониторинг за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных объектов, гидротехнических сооружений. |
| 3.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | внебюджетные источники | 16860,48 | 25649,71 | 152,13 |  |
| 3.5.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений и объектов водоотведения | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | иные внебюджетные источники | 560,00 | 3545,31 | 633 | ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» (капитальный ремонт вертикальных отстойников очистных сооружений); ОАО «Вожгальский маслодельно-сыродельный завод» (капитальный ремонт аэротенков); МУП «Водоканал» Кирово-Чепецк (капитальный ремонт очистных сооружений канализации в г. Кирово-Чепецк и мкр. Каринторф); ООО «Водоочистка» г. Киров (капитальный ремонт горизонтальных отстойников) АО «Красный якорь» (капитальный ремонт биофильтров очистных сооружений - не запланированное мероприятие). |
| 3.5.2. | Реконструкция очистных сооружений и объектов водоотведения | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | иные внебюджетные источники | 1800,48 | 1826,47 | 101 | ЗАО " Нижне-Ивкино» (реконструкция биологических очистных сооружений); ОАО «Лактис» и ООО «Водоочистка» г. Киров (монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод). |
| 3.5.3. | Строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | иные внебюджетные источники | 14500,00 | 20277,93 | 140 | ООО «ГалоПолимер» г. Кирово-Чепецк (строительство установки очистки промливневых сточных вод- перевыполнение годового плана); МУП «Водоканал» г. Кирово-Чепецка (строительство механических очистных сооружений для очистки стоков с водозаборной станции). |
| 4. | Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | внебюджетные источники | 5000,00 | 5679,63 | 113,59 |  |
| 4.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления, повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | внебюджетные источники | 5000,00 | 5679,63 | 113,59 |  |
| 4.1.1. | Разработка проекта закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 06.06.2007 № 131-ЗО «Об отходах производства и потребления в Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Проект закона находится на рассмотрении в Законодательном собрании Кировской области. |
| 4.1.2. | Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления | Албегова А.В.– министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | По итогам отчетного периода внесено 1636 записей. Проведен систематизированный свод полученных данных необходимых для управления в области обращения с отходами производства и потребления в Кировской области |
| 4.1.3. | Информационная и техническая поддержка единого экологического портала об отходах производства и потребления Кировской области | Татаринова Е.А. – начальник отдела экообразования и информационно-программного обеспечения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Осуществляется ежедневная техническая поддержка работоспособности портала. Размещено на портале информационных материалов по обращению с отходами, о местах и времени проведения различных публичных акций, посвященных вопросам обращения с отходами в количестве 161 шт. |
| 4.1.4. | Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | внебюджетные источники | 5000,00 | 5679,63 | 113,59 | Привлечены инвестиционные средстав в сферу обращения с бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами на территории области. Реализованы мероприятия по организации системы сбора и вывоза ТБО: приобретены евроконтейнеры для сбора ТБО и контейнеры для раздельного сбора, обустроены контейнерные площадки. |
| 4.1.5. | Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 30.11.2018 | 01.01.2014 | 30.11.2018 | не требуется | Х | Х | Х | В связи с отсутствием лимитов финансирования на 2015-2017 годы, с исполнителем согласован срок выполнения работ по третьему этапу НИР до 30.11.2018. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями контрольно-счетной палаты Кировской области, проводятся подготовительные работы по растожению контракта. |
| 5. | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 9016,92 | 9016,92 | 100,00 |  |
| 5.1. | Осуществление регионального экологичекого надзора | Абашев Т.Э. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х |  |
| 5.1.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности,за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | Х | Х | Х | Проведено 324 проверки соблюдения природоохранного законодательства, из них 198 плановых, 126 внеплановых, в ходе 199 проверок выявлены административные правонарушения, к административной ответственности привлечено 166 лиц. Сумма наложенных штрафов - 2795 тыс. руб., поступило в бюджет - 2713 тыс. руб. |
| 5.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 4144,90 | 4144,90 | 100,00 |  |
| 5.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве соисполнителя | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х | Проводились регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области (перекрестки автомагистралей), состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, а также по обращениям граждан с жалобами на состояние окружающей среды. Всего за 2016 год проведено 11000 исследований. |
| 5.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Харитонова Н.В. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Подготовлены и размещены на официальном сайте Правительства области: - региональный доклад "О состоянии окружающей среды Кировской области в 2015 году"; - анализ эффективности мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, осуществляемых предприятиями области, в периоды неблагоприятных метеорологических исследований за 2015 год. |
| 5.2.3. | Административное обеспечение деятельности организаций в сфере охраны окружающей среды | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и при-родопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 4144,90 | 4144,90 | 100,00 | Подготовлены 4 ежеквартальные справки по мероприятию "Осуществление комплексного мониторинга окружающей среды в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов в 2016 году"; 4 ежеквартальные информационные справки об экологической обстановке на участке вдоль р. Вятка от г. Слободской до г. Киров; подготовлен ежегодный бюллетень об экологической обстановке на участке вдоль р. Вятка от г. Слободской до г. Киров в 2015 году; отчет о прохождении в 2016 году весеннего половодья на р. Вятка на участке от г. Кирово-Чепецка до г. Кирова. |
| 5.2.4. | Охрана атмосферного воздуха | Харитонова Н.В. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | X | Х | X |  |
| 5.2.4.1. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке | Бурков А.Л. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | X | Х | X | Информация по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецк при помощи автоматического поста наблюдений получается своевременно. Ежедневные и периодические профилатические работы, обеспечивают работу прибора в режиме реального времени (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/ ) без сбоев в течение 2016 года (26280 компоненто-измерений в год (HCl)). |
| 5.2.4.2. | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Харитонова Н.В. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. - КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | За 2016 год выдано 214 разрешениq на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. |
| 5.2.5. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории области объектов регионального уровня | Харитонова Н.В. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Проведено четыре государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня |
| 5.2.6. | Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х |  |
| 5.2.6.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | Харитонова Н.В. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х | Размещен электронный макет ежегодного регионального доклада "О состоянии окружающей среды" |
| 5.2.6.2. | Организация проведения областных мероприятий по экологическому образованию и просвещению, в том числе Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.10 | с 01.01.2016 | по 31.10.2016 | не требуется | X | X | Х | Проведен областной смотр "За наибольший вклад в проведение Дней защиты - 2016", областной конкурс экологических гражданских инициатив "ЭкоГрИн", региональные этапы всероссийских акций "Вода России", "Зеленая весна" |
| 5.2.6.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.11 | с 01.01.2016 | по 31.11.2016 | не требуется | X | X | Х | Организовано и проведено 7 заседаний Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказывалась методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов, организовано проведение второй видеоконференции по развитию системы экологического образования и просвещения в Кировской области |
| 5.2.6.4 | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х | Подготовлено 656 информационных поводов, в том числе 38 телепередач "Природоведение", организовано взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой информации по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирования экологической культуры населения |
| 5.3. | Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 1335,90 | 1335,90 | 100,00 |  |
| 5.3.1. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 168,00 | 168,00 | 100,00 | Составлен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, ведется учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, подготовлено 7 информационно-аналитических материала, справки и презентации по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области по запросам (поручениям) министерства |
| 5.3.2. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Костромина В.Н. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Объявлено и проведено 8 аукционов на право пользования участками недр местного значения, оформлено и выдано 144 лицензии, проведена работа по внесению (невнесению) зменений в 24 действующие лицензии, досрочно прекращено право пользования недрами по 19 лицензиям, выдано 1 разрешение на использование подземных вод для собственных нужд ведется администрирование доходов областного бюджета. |
| 5.3.3. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Костромина В.Н. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Проведено 21 заседание экспертной комиссии, подготовлен 21 протокол заседаний комиссии и 21 заключение об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых или их списания с территориального баланса и т.д., осуществление контроля по администрированию доходов областного бюджета от платежей при пользовании недрами. |
| 5.3.4. | Административное обеспечение деятельности организаций в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного госу-дарственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 1167,90 | 1167,90 | 100,00 | Актуализирована база данных (ГИС Геолинк) по водозаборным скважинам Кировской области, проведены ежемесячные гидрорежимные наблюдения за состоянием подземных вод (замер уровня и температуры), вскрытых 5-ю наблюдательными скважинами Кировского опытно-промышленного полигона. Сформирован пакет документов для выполнения ликвидационного тампонажа потенциаьно экологически опасных скважин в последующие годы. |
| 5.3.5. | Согласование технических проектов, вносимых в них изменений и иной проектной документации | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Костромина В.Н. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х | Рассмотрено и согласовано 8 технических проекта подготовки участков недр местного значения и 3 норматива потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, подготовлены соответствующие решения. |
| 5.3.6. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах компетенции, установленной действующим законодательством | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства огхраны окружающей среды Кировской области; Костромина В.Н. – начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | Х | Подготовлено и согласовано в установленном порядке 3 перечня участков недр местного значения, разработано 8 проектов нормативно-правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, а также нормативных правовых актов Кировской области по протестам органов прокурорского надзора и результатам практики их применения, подготовлено и выдано 16 горноотводных акта, согласовано 6 актов ликвидации (консервации) объектов недропользования. |
| 5.4 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Абашев Т.Э. –заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области – главный государственный инспектор по охране окружающей среды | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 3536,12 | 3536,12 | 100,00 |  |
| 5.4.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Логинова Ю.В. – главный специалист - эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Подготовлено и согласовано в установленном порядке 6 нормативных правовых актов Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. |
| 5.4.2. | Ведение Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области | Логинова Ю.В. – главный специалист - эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | не требуется | X | X | X | Организован мониторинг состояния популяций видов, занесенных в Красную книгу Кировской области. Продолжено создание и ведение баз данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах., Осуществлена подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, подготовка информационных материалов к заседаниям Комиссии по Красной книге Кировской области, оформление и рассылка решений Комиссии, организационное обеспечение выполнения решений Комиссии |
| 5.4.3. | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 3536,12 | 3536,12 | 100,00 | С целью обеспечения охраны территорий государственных природных заказников регионального значения («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») проведено 280 рейдов по наземному патрулированию. |
| 6. | Отдельное мероприятие «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 47680,58 | 47670,56 | 99,98 |  |
| 6.1. | Текущее обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 22217,80 | 22207,89 | 99,96 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
| 6.2. | Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 38,00 | 38,00 | 100,00 | В текущем году министерством исполнены 2 судебных акта по обращению взыскания на средства областного бюджета на общую сумму 38000 рублей. Первый на сумму 3000 рублей в пользу ООО "Янтарь" по решению Арбитражного суда Кировской области от 11.12.2015 № А28-13448/2015. Второй на сумму 35000 рублей в пользу ООО "Янтарь" по определению Арбитражного суда Кировской области от 28.06.2016. |
| 6.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КОГБУ «Областной природоохранный центр» | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 23636,78 | 23636,78 | 100,00 | В соответствии с государственным заданием выполнены услуги по техническому и организационному сопровождению работ в области охраны окружающей среды и природопользования. Всего оказано - 13932 услуги. |
| 6.4. | Предоставление иной субсидии на ремонт и содержание имущества КОГБУ «Областной природоохранный центр» | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | с 01.01.2016 | по 31.12.2016 | областной бюджет | 1788,00 | 1787,89 | 99,99 | Выполнены работы по текущему ремонту помещений, по ремонту водораспределительного устройства, обустройству элекрических сетей первого этажа. Выполнены работы по монтажу системы вытяжной вентиляции помещений первого этажа, приобретен и проведен монтаж сетей вытяжного шкафа, проведено технологическое присоединение к электрическим сетям. |
| 7. | Отдельное мероприятие «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области» | Шульгин И.В. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | областной бюджет | 3236,00 | 3236,00 | 100,00 |  |
| 7.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 30.09.2016 | 01.01.2014 | 30.09.2016 | областной бюджет | 3236,00 | 3236,00 | 100,00 |  |
| 7.1.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области» | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2014 | 30.09.2016 | 01.01.2014 | 30.09.2016 | областной бюджет | 3236,00 | 3236,00 | 100,00 | Проектная документация разработана и принята, утверждена приказом министерства охраны окружающей среды Кировской области от 07.10.2016 № 311. 28.10.2016 передана в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| 7.1.2. | Государственная экологическая экспертиза | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.10.2015 | 01.03.2016 | 01.10.2015 | 02.02.2016 | не требуется | X | X | X | Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы |
| 7.1.3. | Государственная экспертиза проектной документации | Петухова И.Ю. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.12.2015 | 29.08.2016 | 01.12.2015 | 29.08.2016 | не требуется | X | X | X | Получено положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть и проектные изыскания. 29.08.2016 получено положительное заключение по оценке достоверности определения сметной стоимости. |
| Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 48, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы, сроки реализации) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.2. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | 92,57 | 98,99 | 92,96 | 93,91 | В перечне хозяйствующих субъектов, осуществляющих нелегитимное водопользование, большую часть составляют муниципальные образования, в собственности которых находятся очистные сооружения населенных пунктов. Причиной отсутствия обращений в приобретении права пользования водным объектом для сброса сточных вод населенных пунктов является практически неразрешимая ситуация с передачей администрациями муниципальных образований в обслуживание или аренду очистных и (или) водозаборных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Договоры на обслуживание очистных и водозаборных сооружений заключаются в большинстве случаев на краткосрочный период по результатам конкурса, либо не заключаются по причине отсутствия организаций, желающих заключить договоры аренды или обслуживания. |
| 1.3. | Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области | процентов | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 100 |  |
| 1.4. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.5. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.6. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов Кировской области | процентов | 34 | 34,1 | 34,1 | 100 |  |
| 1.8. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100 |  |
| 1.9. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.10. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 25 | 28,6 | 28,6 | 100 |  |
| 1.11. | Численность основных видов охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Лось | тыс. особей | 22,4 | не менее 21,0 | 29,9 | 100 |  |
| 1.11.2. | Кабан | тыс. особей | 5,4 | не более 9,0 | 5,3 | 100 |  |
| 1.11.3. | Медведь | тыс. особей | 5,8 | не менее 5,1 | 6,5 | 100 |  |
| 1.12. | Доля использованных водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 30 | не менее 30 | 56,6 | 100 |  |
| 1.13. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 2 | 1,2 | 60 | В связи с низкой активностью заявителей для получения государственных услуг в электронной форме |
| 2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" на 2013- 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100 |  |
| 2.2. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 25 | 28,6 | 28,6 | 100 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие "Охрана водных объектов" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | процентов | 99,9 | 93,7 | 98,7* | 94,93 | Данные статотчетности по фоорме 2-ТП-водхоз будут уточнены после свода отчетности на федеральном уровне |
| 3.2. | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод | млн. куб. метров | 42,38 | 42 | 35,41* | 118,60 | Данные статотчетности по фоорме 2-ТП-водхоз будут уточнены после свода отчетности на федеральном уровне |
| 3.3. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 3.4. | Протяженность маршрутов наблюдений за состоянием водных объектов | погонных километров | 148 | 148 | 148 | 100 |  |
| 3.5. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | 92,57 | 98,99 | 92,96 | 93,91 | В перечне хозяйствующих субъектов, осуществляющих нелегитимное водопользование, большую часть составляют муниципальные образования, в собственности которых находятся очистные сооружения населенных пунктов. Причиной отсутствия обращений в приобретении права пользования водным объектом для сброса сточных вод населенных пунктов является практически неразрешимая ситуация с передачей администрациями муниципальных образований в обслуживание или аренду очистных и (или) водозаборных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Договоры на обслуживание очистных и водозаборных сооружений заключаются в большинстве случаев на краткосрочный период по результатам конкурса, либо не заключаются по причине отсутствия организаций, желающих заключить договоры аренды или обслуживания. |
| 3.6. | Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 4.2. | Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов | процентов | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 100 |  |
| 4.3. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов Кировской области | процентов | 34 | 34,1 | 34,1 | 100 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области | единиц | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 5.2. | Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 95 | 100 | 87 | 87 | План проверок на 2016 год предусматривал проведение 355 проверок, однако в силу введения в 2016 году надзорных каникул, из него исключено 157 проверок субъектов малого предпринимательства, в связи с чем по состоянию 31.12.2016 указанным планом (с учетом внесенных изменений) предусмотрено проведение 227 плановых проверок. Фактически министерством проведено 198 таких проверок. 29 проверок провести не представилось возможным по причине ликвидации либо прекращения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к моменту проведения плановой проверки. |
| 5.3. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5.4. | Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды | единиц | 400 | 400 | 400 | 100 |  |
| 5.5. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5.6. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.7. | Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.8. | Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области | процентов | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 100 |  |
| 5.9. | Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченной контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области | процентов | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 100 |  |
| 5.10. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | 0 | 2 | 1,2 | 60 | В связи с низкой активностью заявителей для получения государственных услуг в электронной форме |
| 5.11. | Публикация регионального доклада о состоянии окружающей среды в установленные сроки | единиц |  | да | да | 100 |  |
| 5.12. | Количество информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | единиц |  | 650 | 656 | 100,92 |  |
| 5.13. | Количество рейдов наземного патрулирования особо охранаяемых природных территорий | мероприятий |  | 280 | 280 | 100 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие "Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень технической готовности объекта | процентов | 0 | 30 | 0 | 0 | В связи с длительностью процедуры прохождения государственной экспертизы |
| 7. | Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Численность основных видов охотничьих ресурсов | тыс. особей |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Лось | тыс. особей | 22,4 | не менее 21,0 | 29,9 | 100 |  |
| 7.1.2. | Кабан | тыс. особей | 5,4 | не более 9,0 | 5,3 | 100 |  |
| 7.1.3. | Медведь | тыс. особей | 5,8 | не менее 5,1 | 6,5 | 100 |  |
| 7.2. | Количество объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам | единиц | 79 | 79 | 82 | 103,80 | Уточнение числа объектов животного мира в связи с проведением инвентаризации. |
| 7.3. | Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 30 | не менее 30 | 56,6 | 100 |  |
| 7.4. | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам ежегодного лимита изъятия объектов животного мира | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 7.5. | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении нарушителей к юридической ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | процентов |  | не менее 70 | 88,5 | 100 |  |
| * - данные по показателю будут уточнены посте свода статистической отчетности (середина марта 2017 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о внесенных в государственную программу |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |
|  |  |  | изменениях |  |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 | 19.07.2016 | 112/432 | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы приводятся в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 26.05.2016 № 655-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2016 год». |
| 2 | Проект постановления Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/656 | находится на заключительной экспертизе |  | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы приводятся в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 22.12.2016 № 32-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2016 год». |